****

 **REPUBLIKA HRVATSKA**

**VARAŽDINSKA ŽUPANIJA**

 **OPĆINA SVETI ILIJA**

 Općinsko vijeće

KLASA: 402-01/19-03/01

URBROJ: 2186/08-19-01/02

Sveti Ilija, 30.05.2019.

 Na temelju članaka 33. i 34. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 30. Statuta Općine Sveti Ilija («Službeni vjesnik Varaždinske županije», broj 05/18), Općinsko vijeće Općine Sveti Ilija na 14. sjednici održanoj 30.05.2019. godine donosi

**IZVJEŠTAJ**

**O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA**

**Općine Sveti Ilija za 2018. godinu**

**Članak 1.**

Plan razvojnih programa Općine Sveti Ilija za 2018.g., izvršen je kako slijedi:

**Članak 2.**

Izvještaj o Izvršenju Plana razvojnih programa Općine Sveti Ilija za 2018. g., stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

 Predsjednik Općinskog vijeća

 Zdravko Ostroški, dipl. ing.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Investicija, projekt/ izvori financiranja** | **Sredstva proračuna****011** | **Namjenski prihodi****043 i 071** | **Donacije, pomoći****051, 052** | **Kredit** | **Planirano 2018.** | **Izvršeno** | **%** |
| **PROGRAM 1004** | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** |
| **Projekt 1004A100002** | **Izgradnja cesta, nogostupa, uređenja naselja;** **Ciljevi***: Poboljšanje kvalitete življenja stanovništva općine kroz provedbu projekta izgradnje komunalne infrastrukture***Pokazatelj rezultata***: brža i veća sigurnost prometovanja svih korisnika, lakše održavanje cesta**te**ujedno smanjenje rashoda općine za sanacijom oštećenja* |
| 421 | Građevinski objekti | 933.679,55 |  | 300.000,00 |  | 1.300.000,00 | 1.233.679,55 | 94,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja u naseljima | 106.605,32 |  | 0,00 |  | 150.000,00 | 106.605,32 | 71,00 |
| **Projekt 1004A10005** | **Katastarska izmjera općine;** **Ciljevi:** *sređivanje zemljišnih knjiga i katastra na području Općine Sveti Ilija***Pokazatelj rezultata***: zemljišno i katastarski uređeno 1930 čestica i 47 prigovora* |
| 426 | Katastarska izmjera | 70.482,50 |  | 0,00 |  | 100.000,00 | 70.482,50 | 70,00 |
| **Projekt 1004A100006** | **Očuvanje i održivo korištenje prirodnih i kulturnih resursa, Intereg;** **Ciljevi:** *Očuvanje i obnova biološke raznolikosti na području općine, te promicanje usluga ekosustava i povećanje razine svijesti o očuvanju prirode među ciljnim skupinama (lokalno stanovništvo, učitelji, učenici, studenti, djeca i posjetitelji)* |
| 421 | Građevinski objekti |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| **PROGRAM 1005** | **UPRAVLJANJE IMOVINOM** |
| **Projekt 1005A100002** | **Dodatna ulaganja na objektima i prostorima u općinskom vlasništvu** **Ciljevi:** *Poboljšanje kvalitete življenja stanovništva i energetske učinkovitosti***,** **Pokazatelj rezultata:** razvoj i modernizacija društvene infrastrukture |
| 451 | Dodatna ulaganja na društveni dom Doljan , Seketin ,Sv.Ilija iNK Obreš  | 371.221,56 |  | 100.000,00 |  | 500.000,00 | 471.221,56 | 94,00 |
| **Projekt 1005A100004** | **Izgradnja dječjeg vrtića** **Ciljevi:** *Stvaranje infrastrukturnih preduvjeta za kvalitetno izvođenje programa predškolskog odgoja i obrazovanja na području općine* |
| 421 | Dječji vrtić |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Projekt 1005A100005** | **Izgradnja dječjih i sportskih igrališta** **Ciljevi***: Stvaranje preduvjeta za kvalitetno provođenje slobodnog vremena djece i mladih***Pokazatelji rezultata:** *asfaltirano parkiralište NK Bednja, košarkaško igralište u Slugovinama, uređenje dječjeg igrališta u Žigrovcu, uređenje dječjeg igrališta, uređenje platoa i parkinga ispred društvenog doma u Doljanu* |
| 421 | Sportski i rekreacijski tereni | 379.529,32 |  | 137.000,00 |  | 400.000,00 | 516.529,32 | 129,00 |
| 411 | Zemljište | 14.000,00 |  | 0,00 |  | 20.000,00 | 14.000,00 | 70,00 |
| **PROGRAM 1006** | **JAČANJE GOSPODARSTVA – PODUZETNIČKA ZONA** |
| **Projekt 1006A100001** | **Otkup zemljišta** **Ciljevi:** Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva |
| 411 | Ostala zemljišta za poduzetničku zonu |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **PROGRAM 1007** | **RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA** |
| **Projekt 1007A100002** | **Izgradnja kanalizacijske mreže** **Ciljevi***; zaštita zdravlja i poboljšanje kvalitete života stanovnika općine***Pokazatelji rezultata*:*** *zaštita okoliša, održivo gospodarenje otpadom, prirodnim resursima* |
| 386 | Kapitalne pomoći-Kanalizacija-aglomeracija Varaždin | 5.561,77 | 62.822,27 |  |  | 384.000,00 | 68.384,04 | 17,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći-Izgradnja kanalizacije |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Projektna dok. za kanal. mrežu | 27.412,88 | 43.507,12 |  |  | 100.000,00 | 70.920,00 | 70,00 |
| 411 | Zemljište | 47.202,00 |  |  |  | 100.000,00 | 47.202,00 | 47,00 |
| **Projekt 1007A100003** | **Izgradnja hidroelektrane** **Ciljevi:** *korištenje prirodnih resursa i podizanje svijesti lokalne zajednice o korištenju obnovljivih izvora energija i redukciji emisije stakleničkih plinova* |
| 323 | Izrada projektne dokumentacije |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 | Zemljište |   |   |  |  | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |