REPUBLIKA HRVATSKA

# VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

## OPĆINA SVETI ILIJA

Općinsko vijeće

KLASA: 363-02/21-03/02

URBROJ: 2186/08-03-21-01

Sveti Ilija, 17.03.2021.

Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 68/18, 110/18 i 32/20), i  članka 30. Statuta Općine Sveti Ilija («Službeni vjesnik Varaždinske županije», broj 05/18 i 36/20), Općinsko vijeće Općine Sveti Ilija na 23. sjednici održanoj 17.03.2021. godine donosi

IZVRŠENJE

# G O D I Š N J EG   P R O G R A M A

održavanja komunalne infrastrukture u Općini Sveti Ilija za 2020. godinu

## Članak 1.

Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2020.g. na području Općine  Sveti Ilija, a u skladu sa predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, određeni su poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, koji se podrazumijevaju pod obavljanjem komunalnih djelatnosti.

Članak 2.

Komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture su sljedeće:

- ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući  i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata cesta, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), au skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta.

- ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA

Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.

- ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA

Pod održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih  voda podrazumijeva se upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih voda, osim građevina u  vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda.

- ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.

- ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I UREĐAJA JAVNE NAMJENE

Pod održavanjem građevina i uređaja javne namjene podrazumijeva se održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.

- ODRŽAVANJE GROBLJA I KREMATORIJA UNUTAR GROBLJA

Pod održavanjem groblja i krematorija unutar groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje puteva, zelenih površina unutar groblja.

- ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

- ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje površina javne namjene.

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje Programa raspoređuju se za financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture, kako slijedi:

- ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća slijedeće radove na koje je utrošeno kako slijedi:

- Zimsko održavanje cesta – 130.000,00 kn, utrošeno 73.388,38 kn ( izvor 43)

- Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva – 45.000,00 kn, utrošeno 40.177,38 kn (izvor 11-4.835,13kn, 31-13.572,32kn, 43-21.769,93kn)

- Održavanje bankina i cestovnih jaraka – 40.000,00 kn, utrošeno 25.617,89 kn (izvor11-20.000,00 kn, 43-5.617,89kn)

- Sanacija klizišta – 11.000,00 kn, utrošeno 2.937,40kn (izvor 043)

- Šljunčanje nerazvrstanih cesta, strojno planiranje i prijevoz – 172.000,00 kn, utrošeno 133.528,68 kn (izvor 043)

- Rad buldozera – 40.000,00 kn, utrošeno 31.000,00kn (izvor 043)

Sredstva za izvršenje radova planiraju se u iznosu od 438.000,00 kn, utrošeno je 306.649,73 kn, a financirano je iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 228.613,17 kn, vlastiti prihodi u iznosu od 13.572,32 kn, opći prihodi i primici u iznosu  od 24.835,13 kn, sufinanciranje 6.000 kn, ostale naknade 33.629,11 kn

- ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET

MOTORNIH VOZILA

- Tekuće održavanje dječjih igrališta – 10.000,00 kn, utrošeno 8.229,19 kn (izvor 11)

- Sadnja trajnog raslinja – 5.000,00 kn, utrošeno 4.380,63 kn (izvor 043)

Sredstva za izvršenje radova planiraju se u iznosu od 15.000,00 kn, utrošeno 12.609,82 kn a financirano je iz sredstava komunalne naknade 4.380,63 kn i ostali prihodi i primici u iznosu od 8.229,19 kn

- ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA

- Ostale nespomenute usluge –0,00 kn

Sredstva za izvršenje radova planiraju se u iznosu od 0,00 kn, a financirati će se iz ostalih prihoda i primitaka u iznosu od 0,00 kn

- ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

- Održavanje javnih zelenih površina malčiranjem –20.000,00 kn, utrošeno 20.000,00 kn (izvor 43)

- Ostali materijal i sadnice – 0,00

- Motorni benzin i dizel gorivo – 20.000,00 kn, utrošeno 11.592,55 kn (izvor 43)

- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje – 7.000,00 kn, utrošeno 5.537,77 kn (izvor 43)

Sredstva za izvršenje radova planiraju se u iznosu od 47.000,00 kn, utrošeno je 37.130,32 kn, a financirati će se iz sredstava promjene poljoprivrednog zemljišta 1.276,20 kn, ostale naknade utvrđene općinskom odlukom 21.138,84 kn, vodni doprinos 4.333,00 kn, pruženih usluga 10.382,28 kn

- ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I UREĐAJA JAVNE NAMJENE

- Materijal i dijelovi za tekuće održavanje građevinskih objekata –50.000,00 kn, utrošeno 36.278,35 kn (izvor 11)

- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata – 30.000,00 kn, utrošeno 18.926,69 kn (izvor 11)

Sredstva za izvršenje radova planiraju se u iznosu od 80.000,00 kn, utrošeno je 55.205,04 kn, a financirano je iz prihoda i primitaka u iznosu od  55.205,04 kn

- ODRŽAVANJE GROBLJA I KREMATORIJA UNUTAR GROBLJA

- Održavanje groblja, grobnih kuća i pripadajućih javnih površina u Žigrovcu i Beletincu – 113.000,00 kn, utrošeno je 102.630,68 kn (izvor 43)

Sredstva za održavanje groblja i izvršenje radova planiraju se u iznosu od 113.000,00 kn, utrošeno je 102.630,68 kn, a financirano je iz sredstava grobne naknade u iznosu od 102.630,68 kn.

- ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

- Ostale komunalne usluge- uređenje javnih površina – 20.000,00 kn, utrošeno je 14.093,50 kn (izvor 43)

Sredstva za izvršenje radova planiraju se u iznosu od 20.000,00 kn, utrošeno je 14.093,50 kn a financirano je iz naknade za koncesiju u iznosu od 14.093,50 kn

- ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

- Zamjena dotrajalih svjetiljki, održavanje stupova javne rasvjete, zamjena dotrajalih stupova ili njihovih dijelova i slično - 70.000,00 kn, utrošeno je 51.222,50 kn (izvor 43)

- Troškovi isporučene električne energije za javnu rasvjetu- 200.000,00 kn, utrošeno je 181.026,30 kn (izvor 43-126.520,41 kn i 11-54.505,89 kn)

Sredstva za izvršenje radova planiraju se u iznosu od 270.000,00 kn, utrošeno je 232.248,80kn,  a financirano je iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 177.742,91 kn i opći prihodi i primici 54.505,89 kn.

Članak 4.

Na području Općine Sveti Ilija za 2020. godinu utrošena su sredstva se održavanje komunalne infrastrukture sa iskazom financijskih sredstava prema izvorima financiranja u Izvršenju kako slijedi:

| Redni broj | Izvori financiranja | 3.Izmjene i dopune | Utrošeno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komunalna naknada | 434.000,00 | 410.736,71 |
| 2. | Vlastiti prihodi | 30.000,00 | 23.954,60 |
| 3. | Ost.nakn.utvrđ. opć. odlukom | 35.000,00 | 54.767,95 |
| 4. | Pomoći | 59.000,00 | 0,00 |
| 5. | Opći prihodi i primici | 312.000,00 | 142.775,25 |
| 6. | Grobna naknada | 113.000,00 | 102.630,68 |
| 7. | Sufinanciranje | 0,00 | 6.000,00 |
| 8. | Vodni doprinos | 0,00 | 4.333,00 |
| 9. | Promjena polj. zemljišta | 0,00 | 1.276,20 |
| 10. | Naknade za koncesiju | 0,00 | 14.093,50 |
|  | SVEUKUPNO: | 983.000,00 | 760.567,89 |

Članak 5.

# Ovo Izvršenje Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Sveti Ilija za 2020. godinu sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveti Ilija za 2020.g., a stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Zdravko Ostroški, dipl.ing.