REPUBLIKA HRVATSKA

# VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

## OPĆINA SVETI ILIJA

Općinsko vijeće

KLASA: 363-02/18-03/01-06

URBROJ: 2186/08-18-01

Sveti Ilija, 26.04.2018.

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13,153/13, 147/14 i 36/15), i  članka 30. Statuta Općine Sveti Ilija («Službeni vjesnik Varaždinske županije», broj 5/18), Općinsko vijeće Općine Sveti Ilija na 06. sjednici održanoj 26.04.2018. godine donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

# G O D I Š N J E G   P R O G R A M A

održavanja komunalne infrastrukture u Općini Sveti Ilija za 2017. godinu

## Članak 1.

Ovim Izvješćem Programa utvrđeno je održavanje komunalne infrastrukture u 2017.g. na području Općine  Sveti Ilija za slijedeće komunalne djelatnosti:

- Čišćenje i održavanje javnih površina

- Održavanje groblja, grobne kuće i njihovih pripadajućih javnih površina

- Održavanje nerazvrstanih cesta, odvodnih kanala

- Održavanja javne rasvjete

Članak 2.

Programom iz članka 1. ovog Programa utvrđuje se:

- Opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima,

- Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa sa naznakom izvora financiranja.

Članak 3.

U 2017.g. održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u Općini Sveti Ilija obuhvaća:

- ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Čišćenje i održavanje javnih površina obuhvaća slijedeće radove:

- Čišćenje i održavanje travnatih površina

- Održavanje cvjetnih gredica

Sredstva za izvršenje navedenih radova bila su planirana u iznosu od 22.000,00 kn. Za navedene radove utrošeno je 19.456,94 kn financiranih iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 19.456,94 kn.

- ODRŽAVANJE GROBLJA, GROBNE KUĆE I NJIHOVIH PRIPADAJUĆIH JAVNIH POVRŠINA

Održavanje groblja, grobne kuće i njihovih pripadajućih javnih površina obuhvaća slijedeće radove:

- Održavanje groblja, grobnih kuća i pripadajućih javnih površina u Žigrovcu i Beletincu

Sredstva za održavanje groblja i izvršenje radova planirana su u iznosu od 61.000,00 kn. Utrošeno je 63.634,16 kn, financiranih iz sredstava grobne naknade.

- ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća slijedeće radove:

- Zimsko održavanje cesta

- Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva

- Održavanje bankina i cestovnih jaraka

- Sanacija klizišta

- Usluga tekućeg održavanja i gorivo za radni stroj-rovokopač

- Nabava šljunka, šahta, slivnika, rubnjaka

Sredstva za izvršenje radova planirana su u iznosu od 518.000,00 kn. Utrošeno je 435.812,66 kn, financiranih iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 302.721,16 kn,  iz općih prihoda i primitaka proračuna Općine Sveti Ilija u iznosu od 116.811,50 kn, te iz prihoda od pruženih usluga-radni stroj u iznosu od 16.280,00 kn

- ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

- Zamjena dotrajalih svjetiljki, održavanje stupova javne rasvjete, zamjena dotrajalih stupova ili njihovih dijelova i slično - 20.000,00 kn, utrošeno je 4.734,01 kn

- Troškovi isporučene električne energije za javnu rasvjetu- 160.000,00 kn, utrošeno je 158.100,41 kn

Sredstva za izvršenje radova planirana su u iznosu od 180.000,00 kn od kojih je utrošeno 162.834,42 kn. Izvedeni radovi financirani su iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 60.000,00 kn, te iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 102.834,42 kn.

Članak 4.

- Pod poslovima čišćenja i održavanja javnih površina izvedeni su radovi vezani uz košnju trave i sadnje cvijeća na javnim površinama sa ciljem očuvanja okoliša i uređenosti naselja na području Općine Sveti Ilija.

- Poslovi zimskog održavanja cesta obuhvatili su sve radove nužne za normalno odvijanje prometa u zimskim uvjetima, a koji se sastoje od uklanjanja snijega i leda s kolnika ili nogostupa, posipavanja sredstvima protiv smrzavanja. Operativni plan utvrđuje načelnik Općine Sveti Ilija.

Cilj provedbe: osiguranje normalnog odvijanja prometa na nerazvrstanim cestama i javnim površinama u zimskim uvjetima.

- Ostali poslovi održavanja nerazvrstanih cesta i puteva obuhvatili su nabavu, dovoz i razgrtanje kamenog agregata na dijelove nerazvrstanih cesta i poljskih i šumskih puteva, sječa granja uz nerazvrstane ceste sukladno potrebama, a u skladu sa ugovorom.

- Pod radovima sanacije bankina i cestovnih jaraka izvedeni su radovi na čišćenju i iskopu zemlje, odvozi, iskopi starih cijevi, postavka novih, postavljanje cestovnih slivnika i malčiranje.

- Poslovi sanacije klizišta obuhvatili su radove na iskopu i odvozu zemlje, dobavi kamenog agregata, rad rovokopača i kranskog malčera

- Pod poslovima izvršavanja drugih radova neophodnih za prometnu funkciju nerazvrstanih cesta izvedeni su poslovi koji se tijekom godine javljaju kao neodložni, a potrebni su na održavanju cesta i puteva.

Cilj provedbe: poboljšanje uvjeta za redovno korištenje nerazvrstanih cesta i puteva i povećati stupanj sigurnosti prometovanja nerazvrstanim cestama

Zakonska osnova za provođenje: Zakon o komunalnom gospodarstvu i Zakon o sigurnosti prometa na cestama.

- Pod poslovima javne rasvjete: izvođenje radova na održavanju objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta i nerazvrstanih cesta, te tekuće održavanja objekata i uređaja javne rasvjete, zamjena rasvjetnih tijela i troškovi električne energije.

Cilj provedbe: Viši standard uređenosti naselja, olakšani promet pješaka i biciklista.

- Pod poslovima održavanja groblja podrazumijevaju se poslovi redovnog održavanja mjesnih groblja u Žigrovcu i Beletincu, uređenje mrtvačnica u Žigrovcu i Beletincu, uređenje staza, rubnika, parkirališta, održavanje trajnih nasada, košnja trave, sakupljanje otpada i odvoza na deponij na oba groblja.

Cilj provedbe: kvalitetno uređenje i održavanje groblja te dostojan ukop pokojnika.

Članak 5.

# Ovo Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Sveti Ilija za 2017. godinu sastavni je dio Izvršenja Proračuna Općine Sveti Ilija za 2017.g., stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

Predsjednik Općinskog vijeća

Zdravko Ostroški, dipl. ing.