REPUBLIKA HRVATSKA

# VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

## OPĆINA SVETI ILIJA

Općinsko vijeće

KLASA: 363-02/21-03/01

URBROJ: 2186/08-03-21-01

Sveti Ilija, 17.03.2021.

Na temelju članka 67. st. 1.   Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 68/18,110/18 i 32/20),  i  članka 30. Statuta Općine Sveti Ilija («Službeni vjesnik Varaždinske županije», broj 05/18 i 36/20), Općinsko vijeće Općine Sveti Ilija na 23. sjednici održanoj 17.03.2021. godine donosi

# IZVRŠENJE

# P R O G R A M A

građenja komunalne infrastrukture

u Općini Sveti Ilija za 2020. godinu

## Članak 1.

Programom građenja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Ilija u 2020.g. određuje se izgradnja objekata komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Ilija u 2020.g. za:

- Nerazvrstane ceste

- Javne zelene površine

- Građevine i uređaji javne namjene

- Javna rasvjeta

- Groblja i krematoriji na grobljima

- Javna odvodnja oborinskih voda

Programom se određuje opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka, s iskazom izvora financiranja i financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa.

Ovim Programom određuje se:

- Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

- Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

- Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

- Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

- Građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati

Članak 2.

Na području Općine Sveti Ilija u 2020. godini planira se izvođenje gradnje objekata komunalne infrastrukture, sa 2. izmjenama i dopunama kako slijedi:

- NERAZVRSTANE CESTE

Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim Zakonom o komunalnom gospodarstvu i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu zakona kojim se uređuju ceste.

Troškovi gradnje nerazvrstanih cesta za 2020.godinu izvršeni su kako slijedi:

| Redni broj | Naziv objekta | Vrsta radova | 3.Izmjene i dopune | Izvršenje u 2020.g. | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ceste, nogostupi | Gradnja nerazvrstanih cesta i nogostupa | 650.000,00 | 296.700,59 | 81 |
| 2. | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | Dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama | 50.000,00 | 14.825,00 | 52 |
| 3. | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | Dodatna ulaganja u naseljima | 50.000,00 | 34.815,63 | 52 |
|  | SVUKUPNO: |  | 750.000,00 | 346.341,22 |  |

Izvori financiranja: potpore i pomoći iz državnog proračuna i kratkoročnog zajma

Cilj: povećanje prometne sigurnosti, smanjenje troškova održavanja, bolja pristupačnost, kvalitetno uređenje ulica i ostalih pripadajućih objekata

Mjerljivost cilja: manji troškovi održavanja, poboljšanje mobilnosti, povećanje sigurnosti u cestovnom prometu, sprečavanje mogućih prometnih nezgoda

- JAVNE ZELENE POVRŠINE

Javne zelene površine su parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta s pripadajućom opremom, javni športski i rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste odnosno ulice i sl.

Troškovi javnih zelenih površina za 2020. godinu izvršeni su kako slijedi:

| Redni broj | Naziv objekta | Vrsta radova | 3.Izmjene i dopune | Izvršenje u 2020.g. | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ostala zemljišta | Kupnja zemljišta za igrališta | 7.000,00 | 6.402,00 | 52 |
| 2. | Strojevi i vozila | Kupnja strojeva za održavanje javnih površina | 5.000,00 | 3.111,00 | 43 |
|  | Oprema | Nabava opreme | 0,00 | 0,00 |  |
| 4. | Dokumenti prostornog uređenja | Provođenje katastarske izmjere na području općine | 80.000,00 | 60.543,75 | 14.901,78-71 45.641,97-11 |
|  | SVEUKUPNO: |  | 92.000,00 | 70.056,75 |  |

Izvori financiranja: komunalna naknada, pomoći, prodaja od nefinancijske  imovine, opći prihodi i primici i grobne naknade

Cilj: kapitalna ulaganja i opremanje komunalne i društvene infrastrukture

Mjerljivost cilja: izgradnja građevinskih objekata i nabava kapitalne imovine sa namjenom povećanja komunalnog standarda, te poboljšanje kvalitete u realizaciji određenih zadataka sa svrhom kvalitetnije javne uporabe

3.GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

Građevine i uređaji javne namjene su nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zdenci, vodoskoci, fontane, javni zahodi, javni satovi, ploče s planom naselja, oznaka kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, spomenici i skulpture te druge građevine, uređaji i predmeti javne namjene lokalnog značaja.

Troškovi građevina i uređaja javne namjene za 2020. godinu izvršeni su se kako slijedi:

| Redni broj | Naziv objekta | Vrsta radova | 3.Izmjene i dopune | Izvršenje u 2020.g. | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ostali slični prometni objekti (smeđa signalizacija) | Nabava robe (znakova za smeđu signalizaciju) | 5.000,00 | 1.000,00 | 43 |
| 2. | Znanstvenoistraživačke usluge | Arheološko istraživanje | 10.000,00 | 9.375,00 | 11 |
| 3. | Ostale usluge za komunikaciji | Nabava opreme, instaliranje i implementiranje bežičnog interneta | 137.000,00 | 136.725,31 | 52 |
| 4. | Kapitalne donacije vjerskim zajednicama | Program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara crkva sv. Ilije | 125.000,00 | 113.650,00 | 55.000-52 57.500-61 1.150 -11 |
| 5. | Zgrade kulturnih institucija | Izgradnja društvenih domova u naselju Križanec i Tomaševec Biskupečki | 0,00 | 0,00 |  |
| 116. | Ostali nespomenuti građevinski objekti | Instalacija sunčane elektrane na općinskoj zgradi | 0,00 | 0,00 |  |
| 7. | Uredski namještaj i oprema za grijanje,ventilaciju i hlađenje | Nabava uredskog namještaja i opreme | 37.000,00 | 30.416,64 | 11 |
| 8. | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | Rekonstrukcija objekata u vlasništvu općine | 450.000,00 | 440.658,89 | 174.100,75-52 266.558,14-81 |
|  | SVEUKUPNO: |  | 764.000,00 | 731.825,84 |  |

Izvori financiranja: opći prihodi i primici, komunalne naknade, ostale pomoći iz državnog proračuna, donacije i prihodi od prodaje nefinancijske imovine i beskamatnog zajma

Cilj: kapitalna ulaganja i opremanje komunalne i društvene infrastrukture

Mjerljivost cilja: izgradnja građevinskih objekata i nabava kapitalne imovine sa namjenom povećanja komunalnog standarda, te poboljšanje kvalitete u realizaciji određenih zadataka sa svrhom kvalitetnije javne uporabe

- JAVNA RASVJETA

Javna rasvjeta su građevine i uređaji za rasvjetljavanje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javnih cesta koje prolaze kroz naselje, javnih parkirališta, javnih zelenih površina te drugih javnih površina školskog, zdravstvenog i drugog društvenog značaja u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

Troškovi javne rasvjete za 2020. godinu izvršeni su kako slijedi:

| Redni broj | Naziv objekta | Vrsta radova | 3.Izmjene i dopune | Izvršenje u 2020.g. | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ostale intelektualne usluge | Izrada projekata | 10.000,00 | 0,00 |  |
| 2. | Javna rasvjeta | Nabava i postavljanje LED rasvjete | 150.000,00 | 146.313,13 | 11 |
|  | SVEUKUPNO: |  | 160.000,00 | 146.313,13 |  |

Izvori financiranja: opći prihodi i primici.

Cilj: jačanje komunalne infrastrukture

Mjerljivost cilja: povećanje komunalnog standarda, manji troškovi održavanja, zaštita okoliša

- GROBLJE I KREMATORIJI

Groblja i krematoriji su ograđeni prostori zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih (građevine mrtvačnica i krematorija, dvorane za izlaganje na odru, prostorije za ispraćaj umrlih s potrebnom opremom i uređajima), pješačke staze te uređaji, predmeti i oprema na površinama groblja, sukladno posebnim propisima o grobljima.

Troškovi planirane gradnje groblja za 2020. godinu izvršeni su kako slijedi:

| Redni broj | Naziv objekta | Vrsta radova | 3.Izmjene i dopune | Izvršenje u 2020. | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ostale intelektualne usluge | Izrada projektne dokumentacije za groblje | 5.000,00 | 0,00 |  |
| 2. | Ostala oprema za održavanje i zaštitu | Nabava kontejnera za groblja | 17.000,00 | 16.445,00 | 43 |
| 3. | Strojevi | Nabava kosilica za groblja | 4.000,00 | 3.997,00 | 43 |
| 4. | Vozila | Nabava pogrebnih kolica | 8.000,00 | 7.700,00 | 43 |
| 5. | Ostala nem. proizvedna imovina | Projekti za groblje | 50.000,00 | 29.375,00 | 22.161,27-43 7.213,73-11 |
| 6. | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | Proširenje Mjesnog groblja Beletinec | 290.000,00 | 34.433,23 | 11 |
|  | SVEUKUPNO: |  | 374.000,00 | 91.950,23 |  |

Izvori financiranja: opći prihodi i primici, grobna naknada.

Cilj: smanjenje troškova održavanja, kvalitetniji i jednostavniji pristup te kvalitetna parterna preglednost grobne površine, dostojan ukop umrlih osoba

Mjerljivost cilja: povećanje komunalnog standarda, povećani iskaz interesa za kupnju grobnih uređaja

- JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA

Pod održavanjem građevine javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda.

Troškovi javne odvodnje oborinskih voda za 2020. godinu izvršeni su kako slijedi:

| Redni broj | Naziv objekta | Vrsta radova | 3.Izmjene i dopune | Izvršenje u 2020. | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kapitalna pomoć u javnom sektoru za odvodnju otpadnih voda – Općina Sveti Ilija | Kapitalna pomoć – sustav za odvodnju otpadnih voda aglomeracija, odvodnja u naseljima Beletinec-Krušljevec, Sveti Ilija i Seketin | 750.000,00 | 313.506,48 | 11 |
| 2. | Ostala nematerijalna proizvedna imovina | Izrada projektne dokumentacije | 50.000,00 | 11.100,00 | 52 |
|  | SVEUKUPNO: |  | 800.000,00 | 324.606,48 |  |

Izvori financiranja: vlastiti prihodi, komunalna naknada i ostale pomoći iz državnog proračuna

Cilj: povećanje i jačanje komunalne infrastrukture

Mjerljivost cilja: uspostava sustava odvodnje i otklanjanje nezakonitog odlaganja otpadnih voda, manji troškovi održavanja i poboljšanje kvalitete pitke vode, zaštita okoliša

Članak 3.

Na području Općine Sveti Ilija za 2020. godinu izvedeni su radovi na gradnji objekata komunalne infrastrukture sa iskazom financijskih sredstava kako slijedi:

| Redni broj | Naziv objekta | 3.Izmjene i dopune | Izvršenje u 2020. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | NERAZVRSTANE CESTE | 750.000,00 | 346.341,22 |
| 2. | JAVNE ZELENE POVRŠINE | 92.000,00 | 70.056,75 |
| 3. | GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE | 764.000,00 | 731.825,84 |
| 4. | JAVNA RASVJETA | 160.000,00 | 146.313,13 |
| 5. | GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA | 374.000,00 | 91.950,23 |
| 6. | JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA | 800.000,00 | 324.606,48 |
|  | SVEUKUPNO: | 2.940.000,00 | 1.711.093,65 |

Članak 4.

Izvještaj o Izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Sveti Ilija za 2020. godinu sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o Izvršenju Proračuna Općine Sveti Ilija za 2020.g., a stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Zdravko Ostroški, dipl.ing.