REPUBLIKA HRVATSKA

# VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

## OPĆINA SVETI ILIJA

Općinsko vijeće

KLASA: 363-02/22-03/02

URBROJ: 2186/08-03-23-01

Sveti Ilija, 16.06.2023. godine.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 68/18,110/18 i 32/20) i članka 30. Statuta Općine Sveti Ilija («Službeni vjesnik Varaždinske županije», broj 05/18,36/20 i 33/21), Općinsko vijeće Općine Sveti Ilija na 11. sjednici održanoj 16.06.2023. godine donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA

građenja komunalne infrastrukture

u Općini Sveti Ilija za 2022. godinu

## Članak 1.

Ovim Izvješćem obuhvaćena su planirana i utrošena sredstva namijenjena za Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Ilija u 2022.g. i to za:

- Nerazvrstane ceste

- Javne zelene površine

- Građevine i uređaji javne namjene

- Javna rasvjeta

- Groblja i krematoriji na grobljima

- Javna odvodnja oborinskih voda

Programom je određen opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka, kao i utrošenim sredstvima s iskazom izvora financiranja.

Ovim Programom određuje se:

- Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

- Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

- Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

- Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

- Građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati

Članak 2.

Na području Općine Sveti Ilija u 2022. godini izvedeni su radovi na slijedećim objektima komunalne infrastrukture, kako slijedi:

- NERAZVRSTANE CESTE

Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim Zakonom o komunalnom gospodarstvu i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu zakona kojim se uređuju ceste.

Troškovi gradnje nerazvrstanih cesta za 2022.godinu raspoređuju se kako slijedi:

| Redni broj | Naziv objekta | Vrsta radova | Izmjene i dopune | Utrošena sredstva | Namjena građenja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine Sveti Ilija | -stajalište i okretište za autobus kod škole Sv.Ilija -prometni znakovi i smeđa signalizacija -tlakavci kod Sv. Ivana -potporni zid Prečna ul. u Seketinu |  | -71.470,69 kn -5.856,25 kn -19.510,00 kn -5.135,00 kn | Građenje u uređenim dijelovima građ. područja |
|  | UKUPNO: |  | 210.000,00 | 101.971,94 | Izvori financiranja: -043-71.470,69 -043-5.856,25 -011-19.510,00 -011-5.135,00 |
| 2. | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | -Projekti za biciklističku stazu -rekonstrukcija V. Nazora u Žigrovcu -rekonstrukcija Vinogradske ul. u Sv. Iliji |  | -31.250,00 kn -26.350,00 kn -22.106,00 kn | Građenje u uređenim dijelovima građ. područja |
|  | UKUPNO: |  | 100.000,00 | 79.706,00 | Izvor financiranja 052-pomoći- 79.706,00 |
|  | SVUKUPNO: |  | 310.000,00 | 181.677,94 |  |

Izvori financiranja: pomoći, opći prihodi i primici, šumski doprinos, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru.

Cilj: povećanje prometne sigurnosti, smanjenje troškova održavanja, bolja pristupačnost, kvalitetno uređenje ulica i ostalih pripadajućih objekata

Mjerljivost cilja: manji troškovi održavanja, poboljšanje mobilnosti, povećanje sigurnosti u cestovnom prometu, sprečavanje mogućih prometnih nezgoda

Budući da su započeli radovi na kanalizaciji u naselju Sveti Ilija, nije se krenulo u realizaciju istog, stoga je došlo do odstupanja od plana.

Obrazloženje izvršenja: Investicije su realizirane u okviru planiranih sredstava, odnosno sukladno potrebama.

- JAVNE ZELENE POVRŠINE

Javne zelene površine su parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta s pripadajućom opremom, javni športski i rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste odnosno ulice i sl.

Realizacija troškova gradnje javnih zelenih površina za 2022. godinu raspoređuju se kako slijedi:

| Redni broj | Naziv objekta | Vrsta radova | Izmjene i dopune | Utrošena sredstva | Namjena građenja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dokumenti prostornog uređenja | Provođenje katastarske izmjere na području općine | 55.000,00 | 42.861,54 | Uređenje katastra i gruntovnice na području općine Izvor financiranja: 071-42.861,54 |
|  | SVEUKUPNO: |  | 55.000,00 kn | 42.861,54 |  |

Izvori financiranja: prodaja od nefinancijske imovine

Cilj: kapitalna ulaganja i opremanje komunalne i društvene infrastrukture

Mjerljivost cilja: izgradnja građevinskih objekata i nabava kapitalne imovine sa namjenom povećanja komunalnog standarda, te poboljšanje kvalitete u realizaciji određenih zadataka sa svrhom kvalitetnije javne uporabe

Obrazloženje izvršenja: Investicije su realizirane u okviru planiranih sredstava, odnosno sukladno potrebama.

- GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

Građevine i uređaji javne namjene su nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zdenci, vodoskoci, fontane, javni zahodi, javni satovi, ploče s planom naselja, oznaka kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, spomenici i skulpture te druge građevine, uređaji i predmeti javne namjene lokalnog značaja.

Realizacija troškova građevina i uređaja javne namjene za 2022. godinu raspoređuje se kako slijedi:

| Redni broj | Naziv objekta | Vrsta radova | Izmjene i dopune | Utrošena sredstva | Namjena građenja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Širokopojasni Internet - Optika | Tekuće pomoći drugom općinskom proračunu za izradu projektne dokumentacije | 30.000,00 | 29.490,00 | Gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja Izvor financiranja 011-29.490,00 |
|  | SVEUKUPNO: |  | 30.000,00 | 29.490,00 kn |  |

Izvori financiranja: opći prihodi i primici

Cilj: kapitalna ulaganja i opremanje komunalne i društvene infrastrukture

Mjerljivost cilja: izgradnja građevinskih objekata i nabava kapitalne imovine sa namjenom povećanja komunalnog standarda, te poboljšanje kvalitete u realizaciji određenih zadataka sa svrhom kvalitetnije javne uporabe

Obrazloženje izvršenja: Investicija je realizirana u okviru planiranih sredstava, odnosno sukladno potrebama

- JAVNA RASVJETA

Javna rasvjeta su građevine i uređaji za rasvjetljavanje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javnih cesta koje prolaze kroz naselje, javnih parkirališta, javnih zelenih površina te drugih javnih površina školskog, zdravstvenog i drugog društvenog značaja u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

Realizacija troškova izgradnje javne rasvjete za 2022. godinu raspoređuje se kako slijedi:

| Redni broj | Naziv objekta | Vrsta radova | Izmjene i dopune | Utrošena sredstva | Namjena građenja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Javna rasvjeta | Nabava i postavljanje LED rasvjete | 170.000,00 | 170.330,00 kn | Izgradnja u uređenim dijelovima građ. područja Izvori financiranja: 052-100.000,00 071-70.330,00 |
|  | SVEUKUPNO: |  | 170.000,00 | 170.330,00 kn |  |

Izvori financiranja: pomoći i prodaja od nefinancijske imovine

Cilj: jačanje komunalne infrastrukture

Mjerljivost cilja: povećanje komunalnog standarda, manji troškovi održavanja, zaštita okoliša

Obrazloženje izvršenja: Investicija je realizirana u okviru planiranih sredstava, odnosno sukladno potrebama

- GROBLJE I KREMATORIJI

Groblja i krematoriji su ograđeni prostori zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih (građevine mrtvačnica i krematorija, dvorane za izlaganje na odru, prostorije za ispraćaj umrlih s potrebnom opremom i uređajima), pješačke staze te uređaji, predmeti i oprema na površinama groblja, sukladno posebnim propisima o grobljima.

Realizacija troškova gradnje groblja za 2022. godinu raspoređuju se kako slijedi:

| Redni broj | Naziv objekta | Vrsta radova | Izmjene i dopune | Utrošena sredstva | Namjena građenja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ostala nematerijalna imovina | -geodetski elaborat za groblje Žigrovec -proj.dok. za ogradu groblje Beletinec -geot.elaborat za obnovu gr.kuće Beletinec |  | -5.375,00 -8.000,00 -14.625,00 | Izgradnja u uređenim dijelovima građev. područja Izvor financiranja: 043-28.000,00 |
|  | UKUPNO: |  | 33.000,00 | 28.000,00 |  |
| 2. | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | savjetodavna usluga za provedbu projekta groblje Beletinec (projektiranje) | 24.000,00 | 23.250,00 | Izgradnja u uređenim dijelovima građev. područja Izvor financiranja: 052-23.250,00 |
|  | SVEUKUPNO: |  | 57.000,00 | 51.250,00 |  |

Izvori financiranja:  grobna naknada i pomoći

Cilj: smanjenje troškova održavanja, kvalitetniji i jednostavniji pristup te kvalitetna parterna preglednost grobne površine, dostojan ukop umrlih osoba

Mjerljivost cilja: povećanje komunalnog standarda, povećani iskaz interesa za kupnju grobnih mjesta i obnova grobne kuće.

Obrazloženje izvršenja: Investicije su realizirane u okviru planiranih sredstava, odnosno sukladno potrebama

- JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA

Pod održavanjem građevine javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina

i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda.

Realizacija troškova gradnje javne odvodnje oborinskih voda za 2022. godinu raspoređuju se kako slijedi:

| Redni broj | Naziv objekta | Vrsta radova | Izmjene i dopune | Utrošena sredstva | Namjena građenja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sustav odvodnje oborinskih voda na području Općine Sveti Ilija | Izrada oborinske odvodnje na području Općine Sveti Ilija | 0,00 kn | 0,00 | - |
| 2. | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | Izrada projektne dokumentacije | 0,00 kn | 0,00 | - |
|  | SVEUKUPNO: |  | 0,00 kn | 0,00 | - |

Izvori financiranja: -

Cilj: povećanje i jačanje komunalne infrastrukture

Mjerljivost cilja: uspostava sustava odvodnje i otklanjanje nezakonitog odlaganja otpadnih voda, manji troškovi održavanja i poboljšanje kvalitete pitke vode, zaštita okoliša

Obrazloženje izvršenja: Budući da izgradnja objekata još nije počela, predviđena sredstva nisu se utrošila u 2022.g.

Članak 3.

Na području Općine Sveti Ilija za 2022. godinu utrošena su sredstva za izvođenje gradnje objekata komunalne infrastrukture sa iskazom financijskih sredstava kako slijedi:

| Redni broj | Naziv objekta | Izmjene i dopune | Utrošena sredstva |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | NERAZVRSTANE CESTE | 310.000,00 kn | 181.677,94 kn |
| 2. | JAVNE ZELENE POVRŠINE | 55.000,00 kn | 42.861,54 kn |
| 3. | GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE | 30.000,00 kn | 29.490,00 kn |
| 4. | JAVNA RASVJETA | 170.000,00 kn | 170.330,00 kn |
| 5. | GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA | 57.000,00 kn | 51.250,00 kn |
| 6. | JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA | 0,00 kn | 0,00 kn |
|  | SVEUKUPNO: | 622.000,00 kn | 475.609,48 kn |

Članak 4.

| Redni broj | Izvori financiranja | Proračun |
| --- | --- | --- |
| 1. | Opći prihodi i primici (11) | 54.135,00 kn |
| 2. | Komunalni doprinos (43) | 36.764,82 kn |
| 3. | Nakn. za zadrž.nez. izgrađ.zgrade u prost (43) | 6.433,89 kn |
| 3. | Šumski doprinos (43) | 0,00 kn |
| 4. | Grobna naknada (43) | 28.000,00 kn |
| 5. | Pomoći (52) | 202.956,00 kn |
| 6. | Prodaja od nefinancijske imovine (71) | 113.191,54 kn |
|  | Korisnička nakn.za prekomjernu uporabu ceste (43) | 34.128,23 kn |
|  | SVEUKUPNO: | 475.609,48 kn |

Članak 5.

Općinsko vijeće Općine Sveti Ilija prihvaća Izvješće  o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Sveti Ilija za 2022.godinu.

Članak 6.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Sveti Ilija za 2022.godinu, stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA						  		           Dean Hrastić, dipl.ing.