REPUBLIKA HRVATSKA

# VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

## OPĆINA SVETI ILIJA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-02/21-01/03

URBROJ: 2186/08-03-23-01

Sveti Ilija, 16.06.2023. godine

Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 68/18, 110/18 i 32/20), i  članka 30. Statuta Općine Sveti Ilija («Službeni vjesnik Varaždinske županije», broj 05/18, 36/20 i 33/21), Općinsko vijeće Općine Sveti Ilija na 11. sjednici održanoj 16.06.2023. godine donosi

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU

# G O D I Š N J E G   P R O G R A M A

održavanja komunalne infrastrukture u Općini Sveti Ilija za 2022. godinu

## Članak 1.

Ovim Izvješćem obuhvaćeni su prihodi i rashodi sredstava namijenjenih za održavanje komunalne infrastrukture u 2022.godini.

Članak 2.

Sredstva potrebna za izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Sveti Ilija za 2022.godinu planirana su u iznosu od 1.297.500,00 kn.

Tijekom 2022.godine za realizaciju Programa utrošena su sredstva u iznosu od 1.464.645,64 kn, a koja su prikupljena s osnova komunalne naknade i ostalih prihoda Općine Sveti Ilija.

Članak 3.

Komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture su sljedeće:

- ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući  i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata cesta, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta.

- ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA

Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijevaju se: održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.

- ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina na javnim površinama, opreme na dječjim igralištima, fito sanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.

- ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I UREĐAJA JAVNE NAMJENE

Pod održavanjem građevina i uređaja javne namjene podrazumijeva se održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.

- ODRŽAVANJE GROBLJA

Pod održavanjem groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje puteva i zelenih površina unutar groblja.

- ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

- ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija i svjetiljki javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje površina javne namjene.

Članak 4.

Sredstva za ostvarivanje Programa raspoređuju se za financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti i održavanja komunalne infrastrukture, kako slijedi:

- ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća slijedeće radove:

| - | Dobava i ugradnja vapnenačkog agregata 4-8 mm | - 15 tona |
| --- | --- | --- |
| - | Dobava i ugradnja vapnenačkog agregata 8-16 mm | - 14 tona |
| - | Dobava i ugradnja vapnenačkog agregata 0-32 mm | - 200 tona |
| - | Dobava i ugradnja vapnenačkog agregata 0-63 mm | - 150 tona |
| - | Dobava i ugradnja eruptivne zapune | - 1.055 tona |
| - | Strojno rezanje i razbijanje asfalta s odvozom i zbrinjavanjem na deponiji | - 165 m² |
| - | Iskop i odvoz postojeće kolničke konstrukcije | - 8 m³ |
| - | Asfaltiranje saniranih površina ugradnjom nosivo-habajućeg sloja asfaltne mase AC-16 surf, debljine 6 cm | - 165 m² |
| - | Asfaltiranje saniranih površina ugradnjom asfaltne mase AC-8 | - 3 tone |
| - | Sanacija postojećih slivnika kod kojih je došlo do propadanja asfalta i ulegnuća slivničkih rešetki | - 11 komada |
| - | Sanacija postojećih poklopaca revizionih okana kod kojih je došlo do propadanja asfalta i ulegnuća poklopaca | - 1 komad |
| - | Zamjena oštećenih cestovnih rubnjaka | - 100 metara |
| - | Zamjena oštećenih slivničkih rešetaka | - 10 komada |
| - | Izrada novog slivnika ukoliko je došlo do uništenja postojećeg | - 5 komada |
| - | Zamjena oštećenih poklopaca revizionih okana kanalizacije | - 0 komada |
| - | Zamjena ili dobava i postava novog prometnog znaka | - 5 komada |
| - | Zamjena ili dobava i postava novog metalnog stupa za prometni znak | - 3 komada |
| - | Usluga korištenja kamiona (do 12m3) za prijevoz različitih tereta na udaljenost do 5 km | - 48 sati |
| - | Obnova postojeće ili izvedba nove horizontalne signalizacije na nerazvrstanim cestama i parkiralištima | - 50 metara |
| - | Obnova postojeće ili izvedba nove horizontalne signalizacije na nerazvrstanim cestama i parkiralištima | - 400 m² |
| - | Upotreba kombinirke za poravnanje poljskih putova | - 70 sati |
| - | Asfaltiranje saniranih površina asfaltnom masom AC-32 | - 3.000 m² |
| - | Rad radnika na nepredviđenim poslovima | - 12 sati |
| - | Strojno čišćenje snijega sa posipanjem soli i kamenog agregata na autobusnim stajalištima | - 9 stajališta |
| - | Strojno čišćenje snijega sa posipanjem soli i kamenog agregata prilaza grobnim kućama u Beletincu i Žigrovcu | - 250 m² |
| - | Strojno čišćenje snijega sa posipanjem soli i kamenog agregata parkirališta dječjeg vrtića „Gumbek“ | - 700 m² |
| - | Strojno čišćenje snijega sa posipanjem soli i kamenog agregata prilaza društvenim domovima | - 1.550 m² |
| - | Strojno čišćenje snijega sa posipanjem soli i kamenog agregata prilaza parkirališta u Svetom Iliji ispred općinske zgrade, Centra vinogradara i voćara, parkirališta kod društvenog doma Beletinec i parkirališta kod groblja u Žigrovcu i Beletincu | - 2.000 m² |
| - | Strojno čišćenje snijega sa posipanjem soli i kamenog agregata nerazvrstanih cesta | - 25.000 m |
| - | Sati rada strojara | - 1315 sati |

Sredstva za izvršenje radova planirana su u iznosu od 481.000,00 kn, a izvršena su u iznosu od 497.994,77 kuna, a financirana su iz slijedećih izvora:

| Sredstva za izvršenje radova |
| --- |
| Izvori financiranja | Plan | Utrošeno |
|  | 481.000,00 kn | 497.994,77 kn |
| Sredstva komunalne naknade | 160.000,00 kn | 29.965,35 kn |
| Vlastiti prihodi | 85.000,00 kn | 74.498,75 kn |
| Opći prihodi i primici | 95.000,00 kn | 157.599,47 kn |
| Naknada za DTK mrežu | 15.000,00 kn | 11.665,65 kn |
| Vodni doprinos | 10.000,00 kn | 1.984,36 kn |
| Tekuće pomoći od izvanpror. korisnika-Varkom | 0,00 kn | 130.927,89 kn |
| Koncesije | 15.000,00 kn | 10.907,06 kn |
| Naknada za prekomjernu uporabu ceste | 101.000,00 kn | 66.246,77 kn |
| Promjena poljopr. zemljišta | 0,00 kn | 4.270,26 kn |
| Prihodi od prodaje nefinan. imovine | 0,00 kn | 7.492,75 kn |
| Sufinanciranje | 0,00 kn | 2.436,46 kn |

Obrazloženje izvršenja: do odstupanja je došlo jer su u Program uvršteni plaća strojara u iznosu od 95.750,64 kn, održavanje stroja-kombinirke u iznosu od 20.026,43 kn, registracija stroja u iznosu od 7.516,65 kn, gorivo za stroj u iznosu od 76.673,78 kn i dr. Ubuduće će se također ti troškovi planirati u Programu sukladno čl. 73. Zakona o komunalnom gospodarstvu i preporuci Državnog ureda za reviziju.

- ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET

MOTORNIH VOZILA

Održavanje javnih površina obuhvaća slijedeće radove:

|  | Plan | Utrošeno |
| --- | --- | --- |
|  | 20.000,00 kn | 18.240,12 kn |
| Popravak i održavanje klupica, igrala i zdenaca na javnim površinama, popravak i održavanje opreme za rad i dr. | 14.000,00 kn | 13.206,25 kn |
| Sadnja trajnog raslinja | 6.000,00 kn | 5.033,87 kn |

Sredstva za izvršenje radova planirana su u iznosu od 20.000,00 kn,  izvršena su u iznosu od   18.240,12 kn, a financirana su iz slijedećih izvora:

| Sredstva za izvršenje radova |
| --- |
| Izvori financiranja | Plan | Utrošeno |
|  | 20.000,00 kn | 18.240,12 kn |
| Opći prihodi i primici | 14.000,00 kn | 13.206,25 kn |
| Pomoći | 0,00 kn | 0,00 kn |
| Grobne naknade | 6.000,00 kn | 5.033,87 kn |

Obrazloženje izvršenja: stavka je realizirana u okviru planiranih sredstava, a sve prema potrebama i ispostavljenim računima.

- ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

| - | Malčiranje, košnja i održavanje travnjaka (trgova, igrališta i ostalih javnih površina) | - 30.000 m² |
| --- | --- | --- |
| - | Održavanje nasada živice i grmlja - orezivanje na visinu | - 200 m² |
| - | Održavanje nasada drveća - oblikovanje nasada drveća - oblikovanje krošnje drveća, odsijecanje granja, čišćenje od suhih polomljenih grana, plijevenje i okopavanje, prihranjivanje mineralnim gnojivom, utovar, odvoz i zbrinjavanje | - 315 kom |

Sredstva za izvršenje radova planirana su u iznosu od 204.500,00 kn,  izvršena su u iznosu od 120.005,23 kn, a financirana su iz slijedećih izvora:

| Sredstva za izvršenje radova |
| --- |
| Izvori financiranja | Plan | Utrošeno |
|  | 204.500,00 kn | 120.005,23 kn |
| Sredstva komunalne naknade | 160.000,00 kn | 50.876,25 kn |
| Grobne naknade | 0,00 kn | 29.713,50 kn |
| Naknade od koncesije | 0,00 kn | 0,00 kn |
| Korisničke naknade za prekomjernu uporabu cesta | 0,00 kn | 0,00 kn |
| Vlastiti prihodi | 0,00 kn | 0,00 kn |
| Ostali prihodi i primici | 44.500,00 kn | 5.437,81 kn |
| Tekuće pomoći HZZZ-a plaće javni radovi | 0,00 kn | 33.977,67 kn |

Obrazloženje izvršenja: do određenog odstupanja je došlo zbog vremenskih prilika (suše) pa nije bilo potrebe za malčiranjem i košnjom

- ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I UREĐAJA JAVNE NAMJENE

| - | Održavanje nadstrešnica na autobusnim stajalištima | - 7 nadstrešnica |
| --- | --- | --- |

Sredstva za izvršenje radova planirana su u iznosu od 0,00 kn, izvršena su u iznosu od 0,00 kn

| Sredstva za izvršenje radova |
| --- |
| Izvori financiranja | Plan | Utrošeno |
|  | 0,00 kn | 0,00 kn |
| Sredstva komunalne naknade | 0,00 kn | 0,00 kn |

Obrazloženje izvršenja: nije bilo oštećenja na autobusnim stajalištima te nije bilo potrebe za sanacijom istih.

- ODRŽAVANJE GROBLJA

| - | Uređenje groblja, košnja trave, prskanje korova, održavanje pješačkih staza, održavanje trajnih nasada, održavanje i popravak grobnih kuća i dr. |  |
| --- | --- | --- |
| - | Sati rada dva komunalna djelatnika - grobara | - 2966 sati |

Sredstva za održavanje groblja planirana su u iznosu od 157.000,00 kn, izvršena su u iznosu od 329.173,61 kn, a financirana su iz slijedećih izvora:

| Sredstva za izvršenje radova |
| --- |
| Izvori financiranja | Plan | Utrošeno |
|  | 157.000,00 kn | 329.173,61 kn |
| Sredstva grobne naknade | 157.000,00 kn | 140.534,65 kn |
| Opći prihodi i primici | 0,00 | 188.638,96 kn |

Obrazloženje izvršenja: do odstupanja je došlo jer su u izvršenje uvrštene plaće dva komunalna djelatnika-grobara u iznosu od 188.638,96 kn, sukladno čl. 73. Zakona o komunalnom gospodarstvu i preporuci Državnog ureda za reviziju, a što u planu održavanja nije bilo planirano.

- ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

| - | Sakupljanje otpadaka sa javnih površina i pražnjenje koševa s odvozom | - 150 sati |
| --- | --- | --- |
| - | Interventni radovi na javnim površinama, a za koje se je tijekom godine ukazala potreba za izvršenjem | - 12 sati |

Sredstva za izvršenje radova planirana su u iznosu od 15.000,00 kn, izvršena su u iznosu od  15.000,00 kn, a financirana su iz slijedećih izvora:

| Sredstva za izvršenje radova |
| --- |
| Izvori financiranja | Plan | Utrošeno |
|  | 15.000,00 kn | 15.000,00 kn |
| Sredstva komunalne naknade | 15.000,00 kn | 15.000,00 kn |

Obrazloženje izvršenja: stavka je realizirana u okviru planiranih sredstava, a sve prema potrebama i ispostavljenim računima.

- ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

|  | Plan | Utrošeno |
| --- | --- | --- |
|  | 420.000,00 kn | 484.231,91 kn |
| Zamjena dotrajalih svjetiljki, održavanje stupova javne rasvjete, zamjena dotrajalih stupova ili njihovih dijelova i slično | 100.000,00 kn | 73.435,70 kn |
| Troškovi isporučene električne energije za javnu rasvjetu | 320.000,00 kn | 410.796,21 kn |

Sredstva za izvršenje radova planirana su u iznosu od 420.000,00 kn, izvršena su u iznosu od  484.231,91 kn, a financirana su iz slijedećih izvora:

| Sredstva za izvršenje radova |
| --- |
| Izvori financiranja | Plan | Utrošeno |
|  | 420.000,00 kn | 484.231,91 kn |
| Sredstva komunalne naknade | 165.000,00 kn | 316.278,72 kn |
| Općih prihoda i primitaka | 50.000,00 kn | 128.543,19 kn |
| Zaduživanje | 205.000,00 kn | 39.410,00 kn |

Obrazloženje izvršenja: do odstupanja je došlo zbog povećanja cijena električne energije.

Članak 5.

| Izvor financijskih sredstava | Proračun | Utrošeno |
| --- | --- | --- |
| Komunalna naknada | 500.000,00 kn | 412.120,32 kn |
| Naknada za prekomjernu uporabu cesta | 101.000,00 kn | 66.246,77 kn |
| Naknada za DTK mrežu | 15.000,00 kn | 11.665,65 kn |
| Vlastiti prihodi - od pruženih usluga stroja i Hrv. vode | 85.000,00 kn | 74.498,75 kn |
| Opći prihodi i primici | 203.500,00 kn | 493.425,68 kn |
| Grobna naknada | 163.000,00 kn | 175.282,02 kn |
| Tekuće pomoći od prorač. korisnika Varkom | 0,00 | 130.927,89 kn |
| Naknada za koncesije | 15.000,00 kn | 10.907,06 kn |
| Vodni doprinos | 10.000,00 kn | 1.984,36 kn |
| Tekuće pomoći HZZZ-a plaća javni radovi | 0,00 kn | 33.977,67 kn |
| Zaduženje | 205.000,00 kn | 39.410,00 kn |
| Promjena poljoprivrednog zemljišta | 0,00 | 4.270,26 kn |
| Prihod od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 7.492,75 kn |
| Sufinanciranje | 0,00 | 2.436,46 kn |
| SVEUKUPNO: | 1.297.500,00 kn | 1.464.645,64 kn |

Članak 6.

Općinsko vijeće Općine Sveti Ilija prihvaća Izvještaj o izvršenju godišnjeg  programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Sveti Ilija za 2022. godini.

Članak 7.

Ovaj Izvještaj o izvršenju godišnjeg  programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Sveti Ilija za 2022. godinu, a stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

Dean Hrastić, dipl.ing.