REPUBLIKA HRVATSKA

# VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

## OPĆINA SVETI ILIJA

Općinsko vijeće

KLASA: 363-02/17-03/04-01

URBROJ: 2186/08-17-01

Sveti Ilija, 27.06.2017.

Na temelju članka 26. Zakona o vodama („Narodne novine“, broj 153/09, 63/1, 130/11, 56/13 i 14/14), članka  30.  Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 36/95, 21/96, 70/97, 128/99, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 38/09, 79/09, 153/09,49/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 33. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13) i  članka 30. Statuta Općine Sveti Ilija («Službeni vjesnik Varaždinske županije», broj 25/13, 48/13 i 11/17), Općinsko vijeće Općine Sveti Ilija na 1. sjednici održanoj 27.06.2017. godine donosi

IZVRŠENJE

# P R O G R A M A

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

u Općini Sveti Ilija za 2016. godinu

## I.

Ovaj Program gradnje komunalnih vodnih građevina, objekata i uređaja komunalne  infrastrukture, te građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2016. g. (u daljnjem tekstu: Program) odnosi se na:

Građenje komunalnih vodnih građevina za:

- Opskrbu pitkom vodom,

- Odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

Financiranih iz:

-vodnih naknada,

-proračuna jedinice lokalne samouprave,

-državnog proračuna,

-ostalih izvora utvrđenih posebnim propisima.

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:

- Javne površine,

- Nerazvrstane ceste,

- Groblja,

- Javnu rasvjetu.

Financiranih iz:

- komunalnog doprinosa,

- proračuna jedinice lokalne samouprave,

- naknade za koncesiju,

- drugih izvora utvrđenih posebnim propisima.

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavka opreme za:

- Prijevoz putnika,

- Održavanje čistoće,

- Odlaganje komunalnog otpada,

- Tržnice na malo.

Financiranih iz:

- prihoda od komunalnih usluga,

- Proračuna jedinice lokalne samouprave,

- naknade za koncesiju,

- drugih izvora utvrđenih posebnim propisima.

Građenje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom financiranih iz:

- državnog proračuna,

- Proračuna jedinice lokalne samouprave,

- namjenske naknade.

Odredbama članka 4. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva („Narodne novine“, broj 153/09, 90/11, 53/13, 154/14, 119/15 i 120/16) i članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisan je način financiranja građenja komunalnih vodnih građevina te objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom propisan je način financiranja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom.

Ovim Programom utvrđuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju komunalnih vodnih građevina te objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabavu opreme. Gradnju građevine za gospodarenje komunalnim otpadom (reciklažno dvorište) i iskaz sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.

II.

OPIS POSLOVA S PROCJENOM TROŠKOVA ZA GRADNJU KOMUNLANIH VODNIH GRAĐEVINA

Objekti i naznaka poslova s procijenjenim troškovima iskazanim u kunama za gradnju komunalnih vodnih građevina u 2016. g. navode se u slijedećem pregledu:

| Opis i naznaka poslova | Procijenjeni troškovi u kunama | Utrošeno u kunama |
| --- | --- | --- |
| Opskrba pitkom vodom: |  |  |
| Izgradnja vodovodne mreže: | 50.000,00 | 40.600,92 |
| UKUPNO: | 50.000,00 | 40.600,92 |
| Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda: |  |  |
| Rješavanje imovinsko-pravnih poslova: | 00,00 | 0,00 |
| Projektna dokumentacija kanalizacijske mreže | 35.000,00 | 30.240,00 |
| UKUPNO: | 35.000,00 | 30.240,00 |
| SVEUKUPNO: | 85.000,00 | 70.840,92 |

Zbirni iskaz financijskih sredstava za gradnju komunalnih vodnih građevina:

| Izvor financiranja | Iznos u kunama | Utrošeno u kunama |
| --- | --- | --- |
| Vodni doprinos | 16.000,00 | 17.930,05 |
| Proračun Općine Sveti Ilija | 69.000,00 | 52.910,87 |
| Državni proračun | 00,00 | 0,00 |
| Ostali izvori | 00,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO: | 85.000,00 | 70.840,92 |

III.

OPIS POSLOVA S PROCJENOM TROŠKOVA ZA GRADNJU OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Objekti i naznaka poslova s procijenjenim troškovima iskazanim u kunama za gradnju objekata i uređaja, te nabavku opreme komunalne infrastrukture u 2016. g. navode se u slijedećem pregledu:

| Opis i naznaka poslova | Procijenjeni troškovi u kunama | Utrošeno |
| --- | --- | --- |
| Javne površine: |  |  |
| Izgradnja javnih površina-višegodišnji nasadi | 5.000,00 | 8.626,25 |
| Izgradnja autobusnih stajališta | 5.000,00 | 7.800,00 |
| Uređenje središta naselja | 175.000,00 | 172.186,58 |
| UKUPNO: | 185.000,00 | 188.612,83 |
| Nerazvrstane ceste: |  |  |
| Izrada projektne dokumentacije | 50.000,00 | 46.362,50 |
| Dodatna ulaganja na cestama | 90.000,00 | 72.208,40 |
| UKUPNO: | 140.000,00 | 118.570,90 |
| Groblja: |  |  |
| Investicijsko održavanje grobnih kuća | 20.000,00 | 13.811,31 |
| UKUPNO: | 20.000,00 | 13.811,31 |
| Javna rasvjeta: |  |  |
| Priključak za el. energiju | 9.000,00 | 12.420,00 |
| UKUPNO: | 9.000,00 | 12.420,00 |
| SVEUKUPNO: | 354.000,00 | 333.415,04 |

Zbirni iskaz financijskih sredstava za gradnju objekata i uređaja, te nabavku opreme komunalne infrastrukture, navedenih u prethodno navedenom popisu poslova s procjenom troškova građenja, je slijedeći:

| Izvor financijskih sredstava | Iznos u kunama | Utrošeno |
| --- | --- | --- |
| Komunalni doprinos | 100.000,00 | 268.458,38 |
| Proračun Općine Sveti Ilija | 252.000,00 | 62.956,66 |
| Naknada za koncesije | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Kreditno zaduženje-dugoročno | 00,00 | 0,00 |
| Kreditno zaduženje-kratkoročno | 00,00 | 0,00 |
| Ostali izvori-pomoći | 00,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO: | 354.000,00 | 333.415,04 |
| Opis i naznaka poslova | Procijenjeni troškovi u kunama | Utrošeno u kunama |
| Prijevoz putnika | 00,00 | 0,00 |
| Održavanje čistoće | 10.000,00 | 3.353,79 |
| Odlaganje komunalnog otpada | 20.000,00 | 28.307,50 |
| Tržnice na malo | 00,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO: | 30.000,00 | 31.661,29 |

Zbirni iskaz financijskih sredstava za gradnju objekata i uređaja, te nabavku opreme komunalne infrastrukture, navedenih u prethodno navedenom popisu poslova s procjenom troškova građenja, je slijedeći:

| Izvor financijskih sredstava | Iznos u kunama | Utrošeno u kunama |
| --- | --- | --- |
| Prihod od komunalnih usluga | 30.000,00 | 31.661,29 |
| Proračun Općine Sveti Ilija | 00,00 | 0,00 |
| Naknada za koncesije | 00,00 | 0,00 |
| Ostali izvori | 00,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO: | 30.000,00 | 31.661,29 |

IV.

OPIS POSLOVA S PROCJENOM TROŠKOVA ZA GRADNJU GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

Objekti i naznaka poslova s procijenjenim troškovima iskazanim u kunama za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2016. g. navode se u slijedećim pregledu:

| Opis i naznaka poslova | Procijenjeni troškovi u kunama | Utrošeno u kunama |
| --- | --- | --- |
| 1. Gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom |  |  |
| Izgradnja reciklažnog dvorišta: projektna dokumentacija kanalizac. mreža | 00,00 | 0,00 |
| Izrada plana gospodarenja otpadom | 0,00 | 7.500,00 |
| SVEUKUPNO: | 00,00 | 7.500,00 |

Zbirni iskaz financijskih sredstava za gradnju objekata i uređaja, te nabavku opreme komunalne infrastrukture, navedenih u prethodno navedenom popisu poslova s procjenom troškova građenja, je slijedeći

| Izvor financijskih sredstava | Iznos u kunama | Utrošeno u kunama |
| --- | --- | --- |
| Državni proračun | 00,00 | 0,00 |
| Proračun Općine Sveti Ilija | 00,00 | 7.500,00 |
| SVEUKUPNO: | 00,00 | 7.500,00 |

V.

Ovo Izvršenje  Programa  stupa  na  snagu  osmog  dana  od  dana  objave  u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

Predsjednik Općinskog vijeća

Zdravko Ostroški, dipl. ing.