REPUBLIKA HRVATSKA

# VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

## OPĆINA SVETI ILIJA

Općinsko vijeće

KLASA: 363-02/17-03/01-01

URBROJ: 2186/08-17-01

Sveti Ilija, 27.06.2017.

Na temelju članka  30.  Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 36/95, 21/96, 70/97, 128/99, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 38/09, 79/09, 153/09,49/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i  članka 30. Statuta Općine Sveti Ilija («Službeni vjesnik Varaždinske županije», broj 25/13, 48/13 i 11/17), Općinsko vijeće Općine Sveti Ilija na 1. sjednici održanoj 27.06.2017. godine donosi

IZVRŠENJE

# P L A N A

RAZVOJNIH PROGRAMA

Općine Sveti Ilija za 2016. godinu

## I.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći za  2016. g., te izvori financiranja kako slijedi:

| KONTO | INVESTICIJE | OSIGURANO U PRORAČUNU | SREDSTVA PRORAČUNA OPĆINE | DONACIJE, KAPITALNE POMOĆI, KREDIT | UKUPNO U 2016.G. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3237 | Predškolski odgoj Izgradnja dječjeg vrtića u Beletincu i projekti UTROŠENO | 139.000,00 168.920,16 | 139.000,00 168.920,16 | 0,00 0,00 | 139.000,00 168.920,16 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u vlasništvu općine UTROŠENO | 1.120.000,00 1.033.785,18 | 620.000,00 643.774,53 | 500.000,00 390.010,65 | 1.120.000,00 1.033.785,18 |
| 4263 | Održavanje javnih površina Katastarska izmjera općine UTROŠENO | 21.000,00 20.537,50 | 0,00 0,00 | 21.000,00 20.537,50 | 21.000,00 20.537,50 |
| 4264 | Izgradnja kanalizacijske mreže Izrada projektne dokumentacije UTROŠENO | 35.000,00 0,00 | 35.000,00 0,00 | 00,00 0,00 | 35.000,00 0,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti-vodovod UTROŠENO | 50.000,00 0,00 | 50.000,00 0,00 | 00,00 0,00 | 50.000,00 0,00 |
| 4213 | Održavanje cestovne infrastrukture Izgradnja nogostupa i cesta UTROŠENO | 1.473.000,00 1.318.957,47 | 860.000,00 728.957,47 | 613.000,00 590.000,00 | 1.473.000,00 1.318.957,47 |
| 4214 | Izgradnja dječjih igrališta Dječje igralište UTROŠENO | 140.000,00 136.458,90 | 140.000,00 136.458,90 | 0,00 0,00 | 140.000,00 136.458,90 |
| 3237 | Poduzetnička zona Izrada projektne dokumentacije UTROŠENO | 12.500,00 12.500,00 | 12.500,00 12.500,00 | 0,00 0,00 | 12.500,00 12.500,00 |
|  | SVEUKUPNO | 2.990.500,00 | 1.856.500,00 | 1.134.000,00 | 2.990.500,00 |
|  | UTROŠENO | 2.691.159,21 | 1.690.611,06 | 1.000.548,15 | 2.691.159,21 |

II.

Ovo Izvršenje   Plana  razvojnih programa za Općinu Sveti Ilija u 2016.g. stupa  na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

Predsjednik Općinskog vijeća

Zdravko Ostroški, dipl. ing.