****

 **REPUBLIKA HRVATSKA**

 **VARAŽDINSKA ŽUPANIJA**

 **OPĆINA SVETI ILIJA**

 Općinsko vijeće

KLASA: 363-02/21-03/01

URBROJ: 2186/08-03-21-01

Sveti Ilija, \_\_\_\_\_\_\_\_. -prijedlog

 Na temelju članaka 108.st.5. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 30. Statuta Općine Sveti Ilija («Službeni vjesnik Varaždinske županije», broj 05/18, 36/20 i 33/21), Općinsko vijeće Općine Sveti Ilija na \_\_\_ sjednici održanoj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ godine donosi

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA**

**RAZVOJNIH PROGRAMA**

**Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01. do 30.06.2021. godine**

**I.**

Plan razvojnih programa Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01. do 30.06.2021.g. izvršen je kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Investicija, projekt/ izvori financiranja** | **Opći prihodi i primici****011** | **Namjenski prihodi****031,043 i 071** | **Donacije, pomoći****051,052** | **Kredit****081** | **Planirano 2021.** | **Izvršeno do 30.6.2021.** |  |
| **PROGRAM 1004** | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** |
| **Projekt 1004A100002** | **Izgradnja cesta,nogostupa,uređenja naselja; Ciljevi: Poboljšanje kvalitete življenja stanovništva općine kroz provedbu projekta izgradnje komunalne infrastrukture** |
| 421 | Građevinski objekti | 580.023,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810.000,00 | 580.023,84 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja u naseljima | 11.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 11.750,00 |  |
| **Projekt 1004A100003** | **Održavanje javne rasvjete; Ciljevi: bolja osvijetljenost i manja potrošnja energije** |
| 421 | Građevinski objekti-LED rasvjeta | 19.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 19.796,00 |  |
| **Projekt 1004A100004** | **Održavanje groblja; Ciljevi: Proširenje i uređenje groblja za dostojanstven ukop pokojnika** |
| 451 | Dodatna ulaganja- groblje | 0,00 | 212.602,01 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 212.602,01 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 11.902,35 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 11.902.,35 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |  |
| 426 | Nemater.proizvedena imovina | 0,00 | 37.267,48 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 37.267,48 |  |
| **Projekt 1004A10005** | **Katastarska izmjera općine; Ciljevi:sređivanje zemljišnih knjiga i katastra na području Općine Sveti Ilija** |
| 426 | Katastarska izmjera | 45.223,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 45.223,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |  |
| **PROGRAM 1005** | **UPRAVLJANJE IMOVINOM** |
| **Projekt 1005A100002** | **Dodatna ulaganja na objektima i prostorima u općinskom vlasništvu Ciljevi: Poboljšanje kvalitete življenja stanovništva i energetske učinkovitosti** |
| 421 | Zgrade kulturnih institucija-društveni domovi | 54.500,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.085..000,00 | 54.500,72 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 153.084,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 153.084,93 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na općinskim objektima | 295.206,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 295.206,25 |  |
| **Projekt 1005A100004** | **Izgradnja dječjeg vrtića Ciljevi: Stvaranje infrastrukturnih preduvjeta za kvalitetno izvođenje programa predškolskog odgoja i obrazovanja na području općine** |
| 421 | Dječji vrtić | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.598.319,29 | 9.000.000,00 | 6.598.319,29 |  |
| 422 | Oprema-dječji vrtić | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.657,68 | 2.000.000,00 | 430.657,68 |  |
| **Projekt 1005A100005** | **Izgradnja dječjih igrališta Ciljevi: Stvaranje preduvjeta za kvalitetno provođenje slobodnog vremena djece i mladih** |
| 421 | Sportski i rekreacijski tereni i sportski objekti | 76.604,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 76.604,95 |  |
| 411 | Zemljište | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **PROGRAM 1006** | **JAČANJE GOSPODARSTVA – PODUZETNIČKA ZONA** |
| **Projekt 1006A100001** | **Otkup zemljišta Ciljevi: Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva** |
| 411 | Ostala zemljišta za poduzetničku zonu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
| **PROGRAM 1007** | **RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA** |
| **Projekt 1007A100002** | **Izgradnja kanalizacijske mreže Ciljevi; zaštita zdravlja i poboljšanje kvalitete života stanovnika općine** |
| 386 | Kapitalne pomoći-Kanalizacija-aglomeracija Varaždin | 139.866,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 139.866,46 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći-Izgradnja kanalizacije SV.Ilija,Seketin i Beletinec-Krušljevec | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći-izgradnja kanalizacije za školu u Sv.Iliji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |  |
| 426 | Projektna dok. za kanal. mrežu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |  |
| 411 | Zemljište | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
| **Projekt 1007A100003** | **Izgradnja hidroelektrane Ciljevi: korištenje prirodnih resursa i podizanje svijesti lokalne zajednice o korištenju obnovljivih izvora energija i redukciji emisije stakleničkih plinova** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina-Izrada projektne dokumentacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |  |
| 411 | Zemljište | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **PROGRAM 1010** | **OSNOVNO I SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE** |
| **Projekt 1010A100002** | **Izgradnja objekata- škola i dvorana u Svetom Iliji Ciljevi: Stvaranje infrastrukturnih preduvjeta za kvalitetno izvođenje školskog odgoja i obrazovanja na području općine** |
| 363 | Kapitalne pomoći-žup. pror.-izgradnja škole i dvorane Sv.Ilija | 1.091.792,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.205.000,00 | 1.091.792,52 |  |

**II.**

Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01. do 30.06.2021.g. sastavni je dio Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01. do 30.06.2021.g., a stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

 Predsjednik Općinskog vijeća:

 Dean Hrastić, dipl.ing.