****

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**VARAŽDINSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA SVETI ILIJA**

Općinsko vijeće

KLASA: 363-02/20-03/01-19-02

URBROJ: 2186/08-20-01

Sveti Ilija, 25.05.2020.

Na temelju članaka 33. i 34. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 30. Statuta Općine Sveti Ilija («Službeni vjesnik Varaždinske županije», broj 05/18), Općinsko vijeće Općine Sveti Ilija na 19. sjednici održanoj 25.05.2020. godine donosi

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA**

**RAZVOJNIH PROGRAMA**

**Općine Sveti Ilija za 2019. godinu**

**I.**

Plan razvojnih programa Općine Sveti Ilija za 2019.g., izvršen je kako slijedi:

**II.**

Sredstva za ostvarenje Plana razvojnih programa u 2019.g. osigurana su iz slijedećih izvora:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **IZVOR** | **UTROŠENO** |
| 1. | Opći prihodi i primici | 2.242.334,81 |
| 2. | Prihodi od grobne naknade | 78.882,49 |
| 3. | Komunalni doprinos | 44.346,89 |
| 4. | Sufinanciranje građana | 1.000,00 |
| 5. | Ostali prihod od zakupa-DTK mreža | 10.713,61 |
|  | UKUPNO: | 2.377.277,80 |

**III.**

Privitak i sastavni dio ovog Plana razvojnih programa je tablica s popisom izvršenih razvojnih programa, projekata i aktivnosti, koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna, s visinom planiranih sredstava po izvorima.

**IV.**

Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Sveti Ilija za 2019.g. sastavni je dio izvršenja Proračuna Općine Sveti Ilija za 2019.g., a stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Zdravko Ostroški, dipl.ing.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Investicija, projekt/ izvori financiranja** | | **Opći prihodi i primici**  **011** | **Namjenski prihodi**  **031 i 043** | **Donacije, pomoći**  **051 i 052** | **Kredit**  **081** | **Planirano 2019.** | **Izvršeno** | **Postotak %** |
| **PROGRAM 1004** | | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | | | | | |
| **Projekt 1004A100002** | | **Izgradnja cesta,nogostupa,uređenja naselja; Ciljevi**: Poboljšanje kvalitete življenja stanovništva općine kroz provedbu projekta izgradnje komunalne infrastrukture; **Pokazatelj rezultata**: brža i veća sigurnost prometovanja svih korisnika, lakše održavanje cesta, te ujedno smanjenje rashoda općine za sanacijom oštećenja cesta | | | | | | |
| 421 | Građevinski objekti | 603.776,92 | 56.060,50 | 0,00 |  | 800.000,00 | 659.837,42 | 82,48% |
| 451 | Dodatna ulaganja u naseljima | 56.853,50 | 0,00 | 0,00 |  | 100.000,00 | 56.853,50 | 56,85% |
| **Projekt 1004A100004** | | **Održavanje groblja; Ciljevi**: Proširenje i uređenje groblja za dostojanstven ukop pokojnika **Pokazatelj rezultata**: uređeni plato ispred grobne kuće i postojeće staze (opločene betonskim opločnicima) | | | | | | |
| 451 | Dodatna ulaganja- groblje | 301.812,31 | 78.882,49 | 0,00 |  | 400.000,00 | 380.694,80 | 95,17% |
| **Projekt 1004A10005** | | **Katastarska izmjera općine; Ciljevi:**sređivanje zemljišnih knjiga i katastra na području Općine Sveti Ilija, **Pokazatelji rezultata:** zemljišno i katastarski je izloženo je 3.000/5540 za ko Sv.Ilija i 68 prigovora, a za ko Beletinec 663/4693 i 12 prigovora | | | | | | |
| 426 | Katastarska izmjera | 46.450,00 | 0,00 | 0,00 |  | 50.000,00 | 46.450,00 | 92,90% |
| **Projekt 1004A100006** | | **Očuvanje i održivo korištenje prirodnih i kulturnih resursa, Intereg; Ciljevi:** Očuvanje i obnova biološke raznolikosti na području općine, te promicanje usluga ekosustava i povećanje razine svijesti o očuvanju prirode među ciljnim skupinama (lokalno stanovništvo, učitelji, učenici, studenti, djeca i posjetitelji) | | | | | | |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 426 | Ost.nemat.  proiz.imovina projekti | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **PROGRAM 1005** | | **UPRAVLJANJE IMOVINOM** | | | | | | |
| **Projekt 1005A100002** | | **Dodatna ulaganja na objektima i prostorima u općinskom vlasništvu Ciljevi**: Poboljšanje kvalitete življenja stanovništva i energetske učinkovitosti, **Pokazatelj rezultata**: razvoj i modernizacija društvene infrastrukture | | | | | | |
| 451 | Dodatna ulaganja na društveni dom Doljan , Seketin ,  Sv.Ilija i  NK Obreš | 769.168,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 769.168,64 | 96,15% |
| **Projekt 1005A100004** | | **Izgradnja dječjeg vrtića Ciljevi**: Stvaranje infrastrukturnih preduvjeta za kvalitetno izvođenje programa predškolskog odgoja i obrazovanja na području općine | | | | | | |
| 421 | Dječji vrtić |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Projekt 1005A100005** | | **Izgradnja dječjih igrališta Ciljevi:** Stvaranje preduvjeta za kvalitetno provođenje slobodnog vremena djece i mladih, **Pokazatelj rezultata**: iscrtavanje linija igrališta u Slugovinama, uređenje dječjeg igrališta, uređenje platoa i parkinga ispred društvenog doma u Doljanu i iscrtavanje linija na igralištu NK Bednja i dječjeg igrališta u Doljanu | | | | | | |
| 421 | Sportski i rekreacijski tereni | 149.402,90 |  | 0,00 |  | 260.000,00 | 149.402,90 | 57,46% |
| 411 | Zemljište | 15.000,00 |  |  |  | 20.000,00 | 15.000,00 | 75,00% |
| **PROGRAM 1006** | | **JAČANJE GOSPODARSTVA – PODUZETNIČKA ZONA** | | | | | | |
| **Projekt 1006A100001** | | **Otkup zemljišta Ciljevi: Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva** | | | | | | |
| 411 | Ostala zemljišta za poduzetničku zonu | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **PROGRAM 1007** | | **RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA** | | | | | | |
| **Projekt 1007A100002** | | **Izgradnja kanalizacijske mreže Ciljevi;** zaštita zdravlja i poboljšanje kvalitete života stanovnika općine **Pokazatelj rezultata**: zaštita okoliša, održivo gospodarenje otpadom i prirodnim resursima | | | | | | |
| 386 | Kapitalne pomoći-Kanalizacija-aglomeracija Varaždin | 172.435,54 |  | 0,00 |  | 400.000,00 | 172.435,54 | 43,11% |
| 386 | Kapitalne pomoći-Izgradnja kanalizacije | 29.690,00 |  | 0,00 |  | 100.000,00 | 29.690,00 | 29,69% |
| 426 | Projektna dok. za kanal. mrežu | 9.900,00 |  |  |  | 50.000,00 | 9.900,00 | 19,80% |
| 411 | Zemljište | 20.845,00 |  | 0,00 |  | 50.000,00 | 20.845,00 | 41,69% |
| **Projekt 1007A100003** | | **Izgradnja hidroelektrane Ciljevi**: korištenje prirodnih resursa i podizanje svijesti lokalne zajednice o korištenju obnovljivih izvora energija i redukciji emisije stakleničkih plinova**, Pokazatelji rezultata**: izrada tehno ekonomske analize potencijalnih MHE na vodotoku rijeke Bednje | | | | | | |
| 426 | Izrada projektne dokumentacije | 67.000,00 |  | 0,00 |  | 67.000,00 | 67.000,00 | 100,00% |
| 411 | Zemljište | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **PROGRAM 1010** | | **OSNOVNO I SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | | | | | | |
| **Projekt 1010A100002** | | **Izgradnja objekata- škola i dvorana u Svetom Iliji Ciljevi:** Stvaranje infrastrukturnih preduvjeta za kvalitetno izvođenje školskog odgoja i obrazovanja na području općine | | | | | | |
| 363 | Kapitalne pomoći-žup. Pror.-izgradnja škole i dvorane Sv.Ilija | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **UKUPNO:** | 2.242.334,81 | 134.942,99 | 0,00 | 0,00 | 3.097.000,00 | **2.377.277,80** | 76,76% |