REPUBLIKA HRVATSKA

# VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

## OPĆINA SVETI ILIJA

Općinsko vijeće

KLASA: 363-02/18-03/01-06

URBROJ: 2186/08-18-01

Sveti Ilija, 26.04.2018.

Na temelju članka  30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 36/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11,84/11,  90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), i  članka 30. Statuta Općine Sveti Ilija («Službeni vjesnik Varaždinske županije», broj 5/18), Općinsko vijeće Općine Sveti Ilija na 06. sjednici održanoj 26.04.2018. godine donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

# P R O G R A M A

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

u Općini Sveti Ilija za 2017. godinu

## I.

Ovo Izvješće Programa gradnje komunalnih vodnih građevina, objekata i uređaja komunalne  infrastrukture, te građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2017.g. (u daljnjem tekstu: Program) odnosi se na:

Građenje komunalnih vodnih građevina za:

- Opskrbu pitkom vodom,

- Odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

Financiranih iz:

-vodnih naknada,

-općih prihoda i primitaka,

-državnog proračuna,

-drugih izvora utvrđenih posebnim propisima.

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:

- Javne površine,

- Nerazvrstane ceste,

- Groblja,

- Javnu rasvjetu,

Financiranih iz:

-općih prihoda i primitaka,

-naknade za koncesiju,

-drugih izvora utvrđenih posebnim propisima

-sufinanciranje nerazvrstanih cesta

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavka opreme za:

- Prijevoz putnika,

- Održavanje čistoće,

- Odlaganje komunalnog otpada

- Tržnice na malo

Financiranih iz:

-prihoda od komunalnih usluga,

-općih prihoda i primitaka,

-naknade za koncesiju,

-drugih izvora utvrđenih posebnim propisima

Građenje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za:

- Gradnja građevina za gospodarenje otpadom

Financiranih iz:

-državnog proračuna,

-općih prihoda i primitaka,

-drugih izvora utvrđenih posebnim propisima

Odredbama članka 28. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva  i članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisan je način financiranja građenja komunalnih vodnih građevina te objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom propisan je način financiranja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom.

II.

OPIS POSLOVA S IZVRŠENIM TROŠKOVIMA  GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

Objekti i naznaka poslova s procijenjenim troškovima iskazanim u kunama za gradnju komunalnih vodnih građevina u 2017.g., te njihovim izvršenjem navode se u slijedećem pregledu:

| Opis i naznaka poslova | Procijenjeni troškovi u kunama | Izvršeno u kunama |
| --- | --- | --- |
| Opskrba pitkom vodom: |  |  |
| Bunari: | 18.000,00 | 17.780,00 |
| UKUPNO: | 18.000,00 | 17.780,00 |
| Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda: |  |  |
| Rješavanje imovinsko-pravnih poslova: | 0,00 | 0,00 |
| Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijsku mrežu | 5.000,00 | 3.360,00 |
| UKUPNO: | 5.000,00 | 3.360,00 |
| SVEUKUPNO: | 23.000,00 | 21.140,00 |

Zbirni iskaz financijskih sredstava za gradnju komunalnih vodnih građevina i njihovo izvršenje:

| Izvor financiranja | Iznos u kunama | Utrošeno u kunama |
| --- | --- | --- |
| Vodni doprinos | 23.000,00 | 14.239,54 |
| Opći prihodi i primici | 0,00 | 6.900,46 |
| Državni proračun | 0,00 | 0,00 |
| Ostali izvori | 0,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO: | 23.000,00 | 21.140,00 |

III.

OPIS POSLOVA S  IZVRŠENIM TROŠKOVIMA  ZA GRADNJU OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Objekti i naznaka poslova s procijenjenim troškovima iskazanim u kunama za gradnju objekata i uređaja, nabavku opreme komunalne infrastrukture u 2017.g., te njihovim izvršenjem navode se u slijedećem pregledu:

| Opis i naznaka poslova | Procijenjeni troškovi u kunama | Izvršeno u kunama |
| --- | --- | --- |
| Javne površine: |  |  |
| Izgradnja javnih površina-višegodišnji nasadi | 0,00 | 0,00 |
| Izgradnja autobusnih stajališta | 0,00 | 0,00 |
| Uređenje središta naselja | 83.000,00 | 68.525,00 |
| Zbrinjavanje smeća-bale | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO: | 83.000,00 | 68.525,00 |
| Nerazvrstane ceste: |  |  |
| Izrada projektne dokumentacije | 25.000,00 | 14.740,00 |
| UKUPNO: | 25.000,00 | 14.740,00 |
| Groblja: |  |  |
| Investicijsko održavanje groblja-otkup zemljišta | 100.000,00 | 55.352,40 |
| UKUPNO: | 100.000,00 | 55.352,40 |
| Javna rasvjeta: |  |  |
| Priključak za el.energiju | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO: | 0,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO: | 208.000,00 | 138.617,40 |

Zbirni iskaz financijskih sredstava za gradnju objekata i uređaja,  nabavku opreme komunalne infrastrukture, navedenih u prethodnom popisu poslova s procjenom troškova građenja i njihovo izvršenje:

| Izvor financijskih sredstava | Iznos u kunama | Utrošeno u kunama |
| --- | --- | --- |
| Sufinanciranje nerazvrstanih cesta | 14.000,00 | 13.508,33 |
| Opći prihodi i primici | 4.000,00 | 95.089,69 |
| Naknada za koncesije | 2.000,00 | 1.999,98 |
| Nakn.za zadrž. nezakonito izgrađene zgrade u prostoru | 40.000,00 | 28.019,40 |
| Komunalna naknada | 0,00 | 0,00 |
| Kreditno zaduženje-kratkoročno | 0,00 | 0,00 |
| Ostali izvori-pomoći | 148.000,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO: | 208.000,00 | 138.617,40 |

2.

| Opis i naznaka poslova | Procijenjeni troškovi u kunama | Izvršeno u kunama |
| --- | --- | --- |
| Prijevoz putnika | 0,00 | 0,00 |
| Održavanje čistoće | 3.500,00 | 3.452,17 |
| Odlaganje komunalnog otpada | 0,00 | 0,00 |
| Tržnice na malo | 0,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO: | 3.500,00 | 3.452,17 |

Zbirni iskaz financijskih sredstava za gradnju objekata i uređaja, te nabavku opreme komunalne infrastrukture, navedenih u prethodnom popisu poslova s procjenom troškova građenja i njihovo izvršenje:

| Izvor financijskih sredstava | Iznos u kunama | Utrošeno u kunama |
| --- | --- | --- |
| Prihod od komunalnih usluga | 0,00 | 0,00 |
| Opći prihodi i primici | 3.500,00 | 3.452,17 |
| Naknada za koncesije | 0,00 | 0,00 |
| Ostali izvori | 0,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO: | 3.500,00 |  |

IV.

OPIS POSLOVA S IZVRŠENIM TROŠKOVIMA ZA GRADNJU GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

Objekti i naznaka poslova s procijenjenim troškovima iskazanim u kunama za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2017. g. i njihovim izvršenjem navode se u slijedećim pregledu:

| Opis i naznaka poslova | Procijenjeni troškovi u kunama | Izvršeno u kunama |
| --- | --- | --- |
| 1. Gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom | 0,00 | 0,00 |
| 2. Izgradnja reciklažnog dvorišta | 0,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO: | 00,00 | 0,00 |

Zbirni iskaz financijskih sredstava za gradnju objekata i uređaja, te nabavku opreme komunalne infrastrukture, navedenih u prethodnom popisu poslova s procjenom troškova građenja i njihovim izvršenjem je slijedeći

| Izvor financijskih sredstava | Iznos u kunama | Utrošeno u kunama |
| --- | --- | --- |
| Državni proračun-kapitalne pomoći | 00,00 | 0,00 |
| Opći prihodi i primici | 00,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO: | 00,00 | 0,00 |

V.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Sveti Ilija za 2017. godinu sastavni je dio Izvršenja Proračuna Općine Sveti Ilija za 2017.g., a stupa  na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Zdravko Ostroški, dipl.ing.