REPUBLIKA HRVATSKA

# VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

## OPĆINA SVETI ILIJA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:400-01/23-01/04

URBROJ: 2186-08-02-25-02

Sveti Ilija, 09.07.2025. godine

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 68/18,110/18 i 32/20), članka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i članka 30. Statuta Općine Sveti Ilija («Službeni vjesnik Varaždinske županije», broj 05/18, 36/20 i 33/21), Općinsko vijeće Općine Sveti Ilija na 2. sjednici održanoj dana 09.07.2025. godine donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU  PROGRAMA

građenja komunalne infrastrukture

u Općini Sveti Ilija za 2024. godinu

## Članak 1.

Programom građenja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Ilija u 2024.g. određuje se izgradnja objekata komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Ilija u 2024.g. za:

- Nerazvrstane ceste

- Javne zelene površine

- Građevine i uređaji javne namjene

- Javne rasvjete

- Groblja i krematoriji na grobljima

- Javne odvodnje oborinskih voda

Programom se određuje opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka, s iskazom izvora financiranja i financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa.

Ovim Programom određuje se:

- Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

- Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

- Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

- Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

- Građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati

Programom građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja ( u daljnjem tekstu: procjena građenja) komunalne infrastrukture s naznakom izvora financiranja.

Troškovi građenja komunalne infrastrukture obuhvaćaju troškove:

- Zemljišta na kojem će se graditi komunalna infrastruktura

- Uklanjanja i izmještanja postojećih građevina i trajnih nasada

- Sanacije zemljišta (odvodnjavanje, izravnavanje, osiguravanje zemljišta i sl.) uključujući i zemljišta koja je JLS stavila na raspolaganje

- Izrade projekata i druge dokumentacije

- Ishođenje akata potrebnih za izvlaštenje, građenje i uporabu građevina komunalne infrastrukture

- Građenja i provedbe stručnog nadzora građenja komunalne infrastrukture

- Evidentiranja u katastru i zemljišnim knjigama

Članak 2.

OPIS PLANIRANIH I IZVRŠENIH POSLOVA S TROŠKOVIMA ZA GRADNJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

- NERAZVRSTANE CESTE

Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim Zakonom o komunalnom gospodarstvu i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu zakona kojim se uređuju ceste.

Troškovi gradnje nerazvrstanih cesta za 2024.godinu raspoređuju se kako slijedi:

AKTIVNOST A100402 ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE

| CTO | Naziv objekta | Namjena gradnje | Izvršenje radova | II.Izmjene i dopune | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42131 | Izg. ner.cesta na području OSI -pješačke staze Beletinec ŽC-2050- izgradnja i nazor- 27.256,33 EUR-a -rekonst. nerazv. cesta sanacija Sv.Ilija Kočevec-Korenjak NC 1-034-projektna dokum.i prijava- 26.907,14 EUR-a -pješačka staza V. Nazora Seketin NC6-012-proj. dok.-8.875,00 EUR Mod.i rek. Seketin M. Gupca NC 6-002 duljina 300 m, širna 3 m-28.830,63 EUR-a, -sanacija Ulice Palih boraca u Seketinu NC 6-006 – 5.772,91 EUR Izmj.proj,dok.nog.Vinogradska Sv. Ilija ŽC 2050-7.812,50 EUR | Gradnja u uređenim i neuređenim dijelovima građevinskog područja i van građevinskog područja | 105.454,51 | 170.000,00 | Prihodi za posebne namjene 43-9.433,68 Pomoći 52-96.020,83 |
| 42134 | Most Krušljevec Kalnička NC-1-030 Uređenje mosta – radovi nisu izvršeni jer nisu bila osigurana sredstva za sufinanciranje od strane Hrvatskih voda -Ugradnja betonskih cijevi u ulici Matije Gupca Beletinec | Gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja | 0,00 8.525,00 | 12.500,00 | (pomoći 52 – 8.525,00 |
| 421490 | Ost.nesp.građ.objekati Uređenje parkirališta u Seketinu ispred dr.doma i nadzor | Gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja | 29.246,99 | 85.000,00 | Pomoći 52- 29.246,99 |
| 451111 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-cestama Beletinec Vodovodna NC 1-008, vremenski uvjeti nisu dopuštali izvođenje radova, isto će se izvesti u 2025.g. | Gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja | 0,00 | 10.000,00 | Opći prihodi i primici 11-0,00 |
| 451114 | Izgradnja potpornih zidova (Žigrovec -V. Nazora Dodatna ulaganja u naseljima NC 4-001-radovi nisu izvedeni zbog potrebe usklađenja projektne dokumentacije | Gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja | 0,00 | 10.000,00 | pomoći 52 -0,00 |
| 42139 | Prometni objekti rasvjeta na prometnim usporivačima prema zahtjevu MUP-a u Doljan i Tomaševec B.ŽC-2086 | Gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja | 4.481,76 | 5.000,00 | Prihodi za posebne namjene 43-190,24 Opći prihodi i primici 11-4.291,52 |
| 42641 | Ost.nem.proiz.imov.-projekti za uređ.šetnice uz rijeku Bednju i izgradnju mostova preko rijeke Bednje- radovi nisu izvedeni dio elaborata projekta se nalazi pod upravljanjem hrv. Voda stoga je potrebno definirati s Hrv. Vodama točnu dionicu staza, lokacije mostova i dr. |  | 0,00 | 30.000,00 | 11-opći prihodi-0,00 52-pomoći-0,00 |
|  | SVUKUPNO: |  | 147.708,26 | 322.500,00 |  |

Izvori financiranja: primici za posebne namjene 11-4.291,52

Pomoći 052- 133.792,82

Prihodi za posebne namjene 043-9.623,92

Cilj: povećanje prometne sigurnosti, smanjenje troškova održavanja, bolja pristupačnost, kvalitetno uređenje ulica i ostalih pripadajućih objekata

Mjerljivost cilja: manji troškovi održavanja, poboljšanje mobilnosti, povećanje sigurnosti u cestovnom prometu, sprečavanje mogućih prometnih nezgoda

- JAVNE ZELENE POVRŠINE

Javne zelene površine su parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta s pripadajućom opremom, javni športski i rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste odnosno ulice i sl.

Troškovi javnih zelenih površina za 2024. godinu raspoređeni su kako slijedi:

AKTIVNOST A100405 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA, A100505 IZGRADNJA DJEČJIH IGRALIŠTA I SPORTSKIH TERENA i A100407 ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

| CTO | Naziv objekta | Namjena gradnje | Izvršenje radova | II.Izmjene i dopune | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 411391 | Ost.nesp.prir.mat.imovina Rudnik-procjena zemljište nije kupljeno, potrebno je definirati točan obuhvat kupnje predmetne nekretnine |  | 0,00 | 4.000,00 | 11-0,00 |
| 422721 | Kupnja strojeva za održavanje javnih površina Strojevi i vozila (kosilica) |  | 689,40 | 11.000,00 | 43-689,40 |
| 42273 | Oprema-nabava |  | 3.270,73 | 5.000,00 | 11 – 3.270,73 |
| 411392 | Ost.nesp.mat. imovina Hosta-zemljište nije kupljeno jer je potrebno dogovoriti obuhvat sa nadležnim konzervatosrkim uredom |  | 0,00 | 25.000,00 | 52-0,00 |
| 421451 | Dječja igrališta- Rasvjeta na dj. igralištu Beletinec-poništen postupak jednostavne nabave zbog nezadovoljavanja uvjeta propisanih troškovnikom -Dj.igralište u Sv. Iliji Radovi nisu izvedeni | Gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja | 0,00 | 35.000,00 | 11-0,00 52-0,00 |
| 421452 | Sportski i rekreac. tereni NK Bednja-projekti i nabavljena kosilica za označavanje linija | Gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja | -4.309,52 -572,13 | 35.000,00 | 52 – 4.309,52 11-572,13 |
| 41119 | Ostala nes.prirodna mat. imovina -kupnja zemljišta-geodetski elaborat za zemljište Šavorić u Sv. Iliji | Gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja | 812,50 | 5.000,00 | 11 –812,50 |
| 451117 | Rekon. svlačionica NK Obreš i NK Bednja-prijava, projek i elaborat sportske opravdanosti NK Bednja | Gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja | 8.750,00 | 100.000,00 | 11-8.750,00 |
|  | SVEUKUPNO: |  | 18.404,28 | 220.000,00 | 18.404,28 |

Izvori financiranja:

opći prihodi i primici (011) – 13.405,36

primici za posebne namjene (043) –689,40

pomoći (052)- 4.309,52

Cilj: kapitalna ulaganja i opremanje komunalne i društvene infrastrukture

Mjerljivost cilja: izgradnja građevinskih objekata i nabava kapitalne imovine sa namjenom povećanja komunalnog standarda, te poboljšanje kvalitete u realizaciji određenih zadataka sa svrhom kvalitetnije javne uporabe

- GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

Građevine i uređaji javne namjene su nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zdenci, vodoskoci, fontane, javni zahodi, javni satovi, ploče s planom naselja, oznaka kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, spomenici i skulpture te druge građevine, uređaji i predmeti javne namjene lokalnog značaja.

Troškovi građevina i uređaja javne namjene za 2024. godinu raspoređeni su kako slijedi:

AKTIVNOST A100402 ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE I A100506 INTERPRETACIJSKI CENTAR SJ.TOKA RIJEKE BEDNJE I ITU MEHANIZAM

| CTO | Naziv objekta | Namjena gradnje |  | Izvršenje radova | II.Izmjene i dopune | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 421492 | Autobusne nadstrešnice-nabava nadstrešnica-općina nije nabavljala autobusne nadstrešnice jer za iste nije postojala potreba | Gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja |  | 0,00 | 1.500,00 | 11-0,00 |
| 41139 | Ost.nesp.prir.mat.imvo.Interpretacijski centar ribnjaci na rijeci Bednji-projektna dokumentacija |  |  | 10.432,50 | 27.000,00 | 52-10.432,50 |
| 421232 | Predinkubacija -stara škola u Sv. Iliji-projektna dokumentacija iste će se izraditi u 2025.g. | Gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja |  | 0,00 | 15.000,00 | 52-0,00 |
|  | SVEUKUPNO: |  |  | 10.432,50 | 43.500,00 | 10.432,50 |

Izvori financiranja:

opći prihodi (011) – 0,00

primici i pomoći (052) – 10.432,50

Cilj: kapitalna ulaganja i opremanje komunalne i društvene infrastrukture

Mjerljivost cilja: izgradnja građevinskih objekata i nabava kapitalne imovine sa namjenom povećanja komunalnog standarda, te poboljšanje kvalitete u realizaciji određenih zadataka sa svrhom kvalitetnije javne uporabe

- JAVNA RASVJETA

Javna rasvjeta su građevine i uređaji za rasvjetljavanje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javnih cesta koje prolaze kroz naselje, javnih parkirališta, javnih zelenih površina te drugih javnih površina školskog, zdravstvenog i drugog društvenog značaja u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

Troškovi javne rasvjete za 2024. godinu raspoređeni su kako slijedi:

AKTIVNOST A100403 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

| CTO | Naziv objekta | Namjena gradnje | Izvršenje radovi | II.Izmjene i dopune | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42144 | Energetski i kom. Vodovi-rasvjetni stupovi Beletinec Livadsk nije bilo realizirano jer je bilo potrebno ishoditi suglasnost ŽUC-a, radovi će se izvesti u 2025.g. |  | 0,00 | 17.000,00 | 52-0,00 |
| 42147 | Javna rasvjeta (Livadska ul. LC-2517, Sv. Ilija-Beletinec ŽC 2050) Nabava i postavljanje LED rasvjete postavljen 101 kom LED svjetiljki |  | 33.601,25 | 50.000,00 | 11 –33.601,25 |
| 42641 | Akcijski plan i plan Javne rasvjete-izrada plana započeto u 2024.g., a realizirati će se u 2025.g. |  | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
|  | SVEUKUPNO: |  | 33.601,25 | 77.000,00 | 33.601,25 |

Izvori financiranja: opći prihodi i primici (011)- 33.601,25

Cilj: jačanje komunalne infrastrukture

Mjerljivost cilja: povećanje komunalnog standarda, manji troškovi održavanja, zaštita okoliša

- GROBLJE I KREMATORIJI

Groblja i krematoriji su ograđeni prostori zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih (građevine mrtvačnica i krematorija, dvorane za izlaganje na odru, prostorije za ispraćaj umrlih s potrebnom opremom i uređajima), pješačke staze te uređaji, predmeti i oprema na površinama groblja, sukladno posebnim propisima o grobljima.

Troškovi planirane gradnje groblja za 2024. godinu raspoređeni su kako slijedi:

AKTIVNOST A100404 ODRŽAVANJE GROBLJA

| CTO | Naziv objekta | Namjena gradnje | Izvršenje radova | II.Izmjene i dopune | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41119 | Zemljište za groblje Žigrovec-otkup, nije izvršen otkup jer nije postignut dogovor sa vlasnikom parcele |  | 0,00 | 8.000,00 | 11-0,00 |
| 451115 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima uređenje groblja Beletinec čkbr. 2228 ko Beletinec – 83.695,73 i proširenje groblja Žigrovec |  | -83.695,73 -1.500,00 | 100.000,00 | 51 –38.724,05 52-46.471,68 |
| 42239 | Nabava kontejnera Oprema za održavanje |  | 2.234,50 | 4.000,00 | 43-Grob. kn. 2.234,50 |
| 451116 | Modernizacija i sanacija grobne kuće u Beletincu vodni doprinos |  | 11,10 | 10.000,00 | 52 – 11,10 |
|  | SVEUKUPNO: |  | 87.441,33 | 122.000,00 | 87.441,33 |

Izvori financiranja:  pomoći (51) – 38.724,05

Pomoći (52) –46.482,78

grobna naknada (043) – 2.234,50

opći prihodi i primici (011) –0,00

Cilj: smanjenje troškova održavanja, kvalitetniji i jednostavniji pristup te kvalitetna parterna preglednost grobne površine, dostojan ukop umrlih osoba

Mjerljivost cilja: povećanje komunalnog standarda, povećani iskaz interesa za kupnju grobnih mjesta.

- JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA

Pod građenjem građevine javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda.

Troškovi javne odvodnje oborinskih voda za 2024. godinu raspoređeni su kako slijedi:

AKTIVNOST A100402 ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE

| CTO | Naziv objekta | Namjena gradnje | Izvršenje radova | II.Izmjene i dopune | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 421411 | Oborinska odvodnja D. Obrstara-Caca Beletinec LC 25125- 24.038,18 i Kružna Beletinec-radovi i nadzor – 10.253,13 OBORINSKA ODVODNJA RADOVI I NADZOR U Kolodvorskoj Sv. Ilija NC 3-032 – 4.862,10 -svi radovi su završeni u 2024g. | Gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja | 39.153,41 | 50.000,00 | 52-39.153,41 |
|  | SVEUKUPNO: |  | 39.153,41 | 50.000,00 | 39.153,41 |

Izvori financiranja: - pomoći (052) – 39.153,41

Cilj: - povećanje prometne sigurnosti, smanjenje troškova održavanja, bolja pristupačnost, smanjena mogućnost poplava

Mjerljivost cilja: - manji troškovi održavanja, poboljšanje mobilnosti, povećanje sigurnosti prolaznika i vlasnika okolnih parcela

Članak 3.

Na području Općine Sveti Ilija za 2024. godinu planira se izvođenje gradnje objekata komunalne infrastrukture sa iskazom financijskih sredstava kako slijedi:

| Redni broj | Naziv objekta | Izvršenje radova | II.Izmjene i dopune |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | NERAZVRSTANE CESTE | 147.708,26 | 322.500,00 |
| 2. | JAVNE ZELENE POVRŠINE | 18.404,28 | 220.000,00 |
| 3. | GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE | 10.432,50 | 43.500,00 |
| 4. | JAVNA RASVJETA | 33.601,25 | 77.000,00 |
| 5. | GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA | 87.441,33 | 122.000,00 |
| 6. | JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA | 39.153,41 | 50.000,00 |
|  | SVEUKUPNO u EUR-ima: | 336.741,03 | 835.000,00 |

Članak 4.

| Redni broj | Izvori financiranja | Izvršenje po izvorima | II.Izmjene i dopune |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI (11) | 51.298,13 | 76.297,49 |
| 2. | KOMUNALNI DOPRINOS (43) | 7.885,38 | 10.000,00 |
| 3. | GROBNA NAKNADA (43) | 2.312,31 | 500,00 |
| 4. | POMOĆI EU (51) | 38.724,05 | 40.000,00 |
| 5. | OSTALE POMOĆI (52) | 234.171,03 | 687.202,51 |
| 6. | PRIHODI OD ZADUŽIVANJA (81) | 0,00 | 0,00 |
| 7. | VODNI DOPRINOS (43) | 191,19 | 1.000,00 |
| 8. | PREKOMJERNA UPORABA CESTA (43) | 0,00 | 15.000,00 |
| 9. | PRIHODI OD ZAKUPA DTK MREŽA (43) | 1.548,30 | 2.000,00 |
| 10. | KAZNA ZA NEZ. IZGR. ZGRADE (43) | 79,62 | 1.000,00 |
| 14. | ŠUMSKI DOPRINOS (43) | 0,00 | 100,00 |
| 15. | PROMJENA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA (43) | 0,13 | 200,00 |
| 16. | NAKNADA ZA KONCESIJE (43) | 530,89 | 1.700,00 |
|  | SVEUKUPNO u EUR-ima: | 336.741,03 | 835.000,00 |

Članak 5.

Ovaj Izvještaj o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture građenja komunalne infrastrukture u Općini Sveti Ilija za 2024.g. objaviti će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Zdravko Ostroški, dipl. ing.