REPUBLIKA HRVATSKA

# VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

## OPĆINA SVETI ILIJA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-01/23-01/04

URBROJ: 2186-08-03-25-05

Sveti Ilija, 09.07.2025. godine

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 68/18, 110/18 i 32/20) i  članka 30. Statuta Općine Sveti Ilija («Službeni vjesnik Varaždinske županije», broj 05/18, 36/20 i 33/21), Općinsko vijeće Općine Sveti Ilija na 2. sjednici održanoj dana 09.07.2025. godine donosi

Izvještaj o izvršenju godišnjeg  programa

održavanja komunalne infrastrukture u Općini Sveti Ilija za 2024. godinu

## Članak 1.

Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2024.g. na području Općine  Sveti Ilija, a u skladu sa predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, određeni su poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, koji se podrazumijevaju pod obavljanjem komunalnih djelatnosti.

Članak 2.

Komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture su sljedeće:

- ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući  i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata cesta, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta.

- ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA

Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.

- ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.

- ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I UREĐAJA JAVNE NAMJENE

Pod održavanjem građevina i uređaja javne namjene podrazumijeva se održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.

- ODRŽAVANJE GROBLJA I KREMATORIJA UNUTAR GROBLJA

Pod održavanjem groblja i krematorija unutar groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje puteva, zelenih površina unutar groblja.

- ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

- ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje površina javne namjene.

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje Programa raspoređuju se za financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture, kako slijedi:

- ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

| Broj ceste | Naziv ceste | Naziv naselja |  | Naziv ko | Dužina u m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NC 1-001 | Kružna ulica | Beletinec | 4566, 4567 | Beletinec | 328,46 |
| NC 1-002 | Kružna ulica - odvojak | Beletinec | 4612/1 | Beletinec | 69,30 |
| NC 1-003 | Rudarska ulica | Beletinec | 4565, 4615 | Beletinec | 234,67 |
| NC 1-004 | Zavrtna ulica | Beletinec | 4571 | Beletinec | 292,70 |
| NC 1-005 | Kratka ulica | Beletinec | 4569 | Beletinec | 267,40 |
| NC 1-006 | Tiha ulica | Beletinec | 4570 | Beletinec | 188,95 |
| NC 1-007 | Radnička ulica | Beletinec | 4572, 4573, 4662 | Beletinec | 258,86 |
| NC 1-008 | Vodovodna ulica | Beletinec | 4574, 4655, 4663, 4664, 4665, 4666, 4667, 4668 | Beletinec | 4.459,85 |
| NC 1-009 | Belska ulica 1 | Beletinec | 3818/2, 4671 | Beletinec | 79,89 |
| NC 1-010 | Belska ulica 2 | Beletinec | 4672 | Beletinec | 78,92 |
| NC 1-011 | Belska ulica 3 | Beletinec | 4678 | Beletinec | 75,78 |
| NC 1-012 | Na bregu | Beletinec | 4670 | Beletinec | 85,07 |
| NC 1-013 | Ulica Stjepana Radića | Beletinec | 4680/1, 4680/2 | Beletinec | 72,26 |
| NC 1-014 | Ulica Ante Starčevića | Beletinec | 4575/2 | Beletinec | 221,90 |
| NC 1-015 | Ulica Gradišće | Beletinec | 4568,465 | Beletinec | 684,95 |
| NC 1-016 | Gradišće 1 | Beletinec | 4609, 4613, 4614 | Beletinec | 773,00 |
| NC 1-017 | Gradišće 2 | Beletinec | 4611 | Beletinec | 321,25 |
| NC 1-018 | Gradišće 3 | Beletinec | 4610 | Beletinec | 110,75 |
| NC 1-019 | Briška | Beletinec | 4583, 4584/1, 4585, 4586, 4587, 4588, 4608 | Beletinec | 2.604,66 |
| NC 1-020 | Briška - odvojak | Beletinec | 4589 | Beletinec | 66,50 |
| NC 1-021 | Briška | Beletinec | 4654 | Beletinec | 270,27 |
| NC 1-022 | Vučenica | Beletinec | 4590, 4591, 4592, 4593, 4594, 4595, 4597 | Beletinec | 2.254,70 |
| NC 1-023 | Vučenica - odvojak | Beletinec | 4581 | Beletinec | 212,25 |
| NC 1-024 | Beretišćak | Beletinec | 4562, 4563, 4564, 4598, 4599, 4600, 4602, 4603, 4604, 4605, 4606, 4607, 4616 | Beletinec | 5.083,97 |
| NC 1-025 | Vinogradska ulica | Beletinec | 4651 | Beletinec | 63,60 |
| NC 1-026 | Vinogradska ulica - put prema Ledincu | Beletinec | 4582 | Beletinec | 248,67 |
| NC 1-027 | Pustika | Beletinec | 4652, 4653, 4657, 4658, 4659 | Beletinec | 1.789,48 |
| NC 1-028 | Pustika - odvojak Vinogradske | Beletinec | 4656 | Beletinec | 388,55 |
| NC 1-029 | Slugovine - krak 1 | Beletinec | 4681 | Beletinec | 211,08 |
| NC 1-030 | Slugovine - krak 2 | Beletinec | 4682 | Beletinec | 768,48 |
| NC 1-031 | Lovrešćak - krak 1 | Beletinec | 4674, 4676, 4677 | Beletinec | 825,50 |
| NC 1-032 | Lovrešćak - krak 2 | Beletinec | 4673 | Beletinec | 158,74 |
| NC 1-033 | Cirkvišće | Beletinec | 4618, 4619, 4620, 4623 | Beletinec | 1.381,12 |
| NC 1-034 | Korenjak - Kočevec | Beletinec | 4646/2, 4624, 4647, 4648, 4621,4642, 4643, 4644, 4625 | Beletinec | 5.108,00 |
|  |  | Sveti Ilija | 5393, 5394, 5477 | Sveti Ilija |  |
| NC 2-001 | Kalnička ulica | Krušljevec | 4580, 4579 | Beletinec | 548,08 |
| NC 2-002 | Željeznička ulica - odvojak 1 | Krušljevec | 4576/1 | Beletinec | 568,89 |
| NC 2-003 | Željeznička ulica - odvojak 2 | Krušljevec | 4627 | Beletinec | 91,19 |
| NC 2-004 | Željeznička ulica - odvojak 3 | Krušljevec | 4640 | Beletinec | 51,33 |
| NC 2-005 | Željeznička ulica - odvojak 4 | Krušljevec | 4641 | Beletinec | 127,76 |
| NC 2-006 | Željeznička ulica - odvojak 5 | Krušljevec | 4645 | Beletinec | 105,60 |
| NC 2-007 | Vinogradska ulica | Krušljevec | 4637 | Beletinec | 352,55 |
| NC 2-008 | Krč | Krušljevec | 4634,4636 | Beletinec | 837,10 |
| NC 2-009 | Čarinec | Krušljevec | 4633, 4638 | Beletinec | 1.545,65 |
| NC 2-010 | Čarinec - krak 1 | Krušljevec | 4635 | Beletinec |  |
| NC 2-011 | Slugovine | Krušljevec | 4578, 4630, 4632 | Beletinec | 1.487,68 |
| NC 2-012 | Zaseok Conari | Krušljevec | 4629 | Beletinec | 388,45 |
| NC 2-013 | Kozlovec | Krušljevec | 4626, 2990 | Beletinec | 3.351,85 |
|  |  | Žigrovec | 5352/2, 5480, 5481, 5482, 5483, 5485 | Sveti Ilija |  |
|  |  | Seketin | 5484, 5486, 5487, 5491, 5492 | Sveti Ilija |  |
| NC 3-001 | Školska ulica | Sveti Ilija | 5376 | Sveti Ilija | 432,72 |
| NC 3-002 | Ulica Gustava Krkleca | Sveti Ilija | 5377 | Sveti Ilija | 261,42 |
| NC 3-003 | Trg Josipa Godrijana | Sveti Ilija | 5378/1 | Sveti Ilija | 42,26 |
| NC 3-004 | Ulica Matije Gupca | Sveti Ilija | 5378/2, 5379 | Sveti Ilija | 400,90 |
| NC 3-005 | Ulica Ivana Stankusa | Sveti Ilija | 5380 | Sveti Ilija | 210,42 |
| NC 3-006 | Ulica Vilima Cecelje | Sveti Ilija | 5382, 5383, 5384 | Sveti Ilija | 1.772,85 |
| NC 3-007 | Kružna ulica | Sveti Ilija | 5387 | Sveti Ilija | 307,15 |
| NC 3-008 | Ulica Augustina Korpara | Sveti Ilija | 5374, 5375, 5465 | Sveti Ilija | 346,72 |
| NC 3-009 | Ulica Tina Ujevića | Sveti Ilija | 5386 | Sveti Ilija | 373,26 |
| NC 3-010 | Vodovodna ulica | Sveti Ilija | 5373 | Sveti Ilija | 202,23 |
| NC 3-011 | Ulica Vladimira Nazora | Žigrovec | 5372 | Sveti Ilija | 350,00 |
| NC 3-012 | Ulica Ljudevita Gaja | Sveti Ilija | 5388 | Sveti Ilija | 679,50 |
| NC 3-013 | Ulica Prežburg | Sveti Ilija | 5389, 5390, 5391, 5468 | Sveti Ilija | 670,00 |
| NC 3-014 | Ulica bana Jelačića | Sveti Ilija | 5371 | Sveti Ilija | 100,00 |
| NC 3-015 | Vinogradska ulica - odvojak 1 | Sveti Ilija | 5392 | Sveti Ilija | 96,25 |
| NC 3-016 | Vinogradska ulica - odvojak 2 | Sveti Ilija | 2890/1 | Sveti Ilija | 20,00 |
| NC 3-017 | Vinogradska ulica - odvojak 3 | Sveti Ilija | 5459 | Sveti Ilija | 16,50 |
| NC 3-018 | Vinogradska ulica - odvojak 4 | Sveti Ilija | 5472, 5473 | Sveti Ilija | 668,80 |
| NC 3-019 | Vinogradska ulica - odvojak 5 | Sveti Ilija | 5474 | Sveti Ilija | 162,80 |
| NC 3-020 | Vinogradska ulica - odvojak 6 | Sveti Ilija | 5475 | Sveti Ilija | 170,00 |
| NC 3-021 | Aleja Hrvatskih branitelja | Sveti Ilija | 5410 | Sveti Ilija | 619,83 |
| NC 3-022 | Pri Lugu | Sveti Ilija | 5411/1, 5411/2, 5412 | Sveti Ilija | 770,55 |
| NC 3-023 | Pri Lugu | Sveti Ilija | 5413, 5414 | Sveti Ilija | 824,93 |
| NC 3-024 | Pri Čretu | Sveti Ilija | 5416, 5417 | Sveti Ilija | 1.017,05 |
| NC 3-025 | Ulica Kostenjevec | Sveti Ilija | 5385/1, 5385/2, 5460, 5463 | Sveti Ilija | 625,50 |
| NC 3-026 | Ulica Kostenjevec | Sveti Ilija | 5461, 5462 | Sveti Ilija | 155,00 |
| NC 3-027 | Ulica Kostenjevec - odvojak Kostanjevec | Sveti Ilija | 5470 | Sveti Ilija | 243,00 |
| NC 3-028 | Ulica Ljudevita Gaja - odvojak Kostanjevec | Sveti Ilija | 5471 | Sveti Ilija | 97,00 |
| NC 3-029 | Ulica bana Jelačića | Sveti Ilija | 5418, 5419 | Sveti Ilija | 546,58 |
| NC 3-030 | Ulica bana Jelačića | Sveti Ilija | 5420 | Sveti Ilija | 149,40 |
| NC 3-031 | Kozlovec | Sveti Ilija | 5478, 5479 | Sveti Ilija | 157,60 |
| NC 3-032 | Kolodvorska ulica | Sveti Ilija | 5458 | Sveti Ilija | 396,20 |
|  |  | Žigrovec | 5457 | Sveti Ilija |  |
| NC 4-001 | Ulica Vladimira Nazora | Žigrovec | 5355 | Sveti Ilija | 912,4 |
| NC 4-002 | Ulica Antuna Gustava Matoša | Žigrovec | 5370 | Sveti Ilija | 82,10 |
| NC 4-003 | Ulica Antuna Mihanovića | Žigrovec | 5353 | Sveti Ilija | 187,36 |
| NC 4-004 | Vrtna ulica | Žigrovec | 5369 | Sveti Ilija | 130,79 |
| NC 4-005 | Vrtna ulica - nastavak | Žigrovec | 5456 | Sveti Ilija | 288,30 |
| NC 4-006 | Ulica Augusta Šenoe | Žigrovec | 5514 | Sveti Ilija | 100,00 |
| NC 4-007 | Ulica Vladimira Nazora - pod peklom | Žigrovec | 5467 | Sveti Ilija | 367,90 |
| NC 4-008 | Ulica Vladimira Nazora - odvojak | Žigrovec | 1929/1 | Sveti Ilija | 16,00 |
| NC 4-009 | Pod peskom | Žigrovec | 5422, 5423 | Sveti Ilija | 555,20 |
| NC 4-010 | Odvojak Ulice bana Jelačića - pod peskom | Žigrovec | 5425, 5426, 5427 | Sveti Ilija | 2.211,60 |
| NC 5-001 | Vinogradska ulica | Doljan | 5350 | Sveti Ilija | 411,70 |
| NC 5-002 | Gajska ulica | Doljan | 5510, 5511 | Sveti Ilija | 240,90 |
| NC 5-003 | Ulica Ive Lole Ribara | Doljan | 5349 | Sveti Ilija | 222,60 |
| NC 5-004 | Ulica Ljudevita Gaja | Doljan | 5346, 5348 | Sveti Ilija | 356,12 |
| NC 5-005 | Zavrtna ulica | Doljan | 5347 | Sveti Ilija | 306,40 |
| NC 5-006 | Ulica Željeznički nasip | Doljan | 5366, 5367, 5405 | Sveti Ilija | 425,25 |
| NC 5-007 | Ulica bana Jelačića - odvojak 1 | Doljan | 5409 | Sveti Ilija | 59,15 |
| NC 5-008 | Ulica bana Jelačića - odvojak 1 - nastavak | Doljan | 5454 | Sveti Ilija | 263,87 |
| NC 5-009 | Ulica bana Jelačića - odvojak 2 | Doljan | 5453 | Sveti Ilija | 239,50 |
| NC 5-010 | Ulica Ive Lole Ribara - odvojak | Doljan | 5513 | Sveti Ilija | 91,78 |
| NC 5-011 | Vinogradska ulica - odvojak | Doljan | 5512 | Sveti Ilija | 75,25 |
| NC 5-012 | Radnička ulica - odvojak | Doljan | 5455 | Sveti Ilija | 117,85 |
| NC 5-013 | Pod Doljanom | Doljan | 5429, 5430, 5431 | Sveti Ilija | 922,30 |
| NC 6-001 | Ulica Vide Sokola | Seketin | 5351, 5504 | Sveti Ilija | 625,77 |
| NC 6-002 | Ulica Matije Gupca | Seketin | 5399 | Sveti Ilija | 463,79 |
| NC 6-003 | Jurišićeva ulica | Seketin | 5397 | Sveti Ilija | 350,00 |
| NC 6-004 | Prečna ulica | Seketin | 5398 | Sveti Ilija | 112,00 |
| NC 6-005 | Zavrtna ulica | Seketin | 5396 | Sveti Ilija | 274,40 |
| NC 6-006 | Ulica Palih boraca | Seketin | 5395 | Sveti Ilija | 1.177,50 |
| NC 6-007 | Ulica Palih boraca - odvojak 1 | Seketin | 5490, 5497, 5488, 5489 | Sveti Ilija | 424,30 |
| NC 6-008 | Ulica Palih boraca - odvojak 2 | Seketin | 4832, 4833 | Sveti Ilija | 67,00 |
| NC 6-009 | Ulica Palih boraca - odvojak 3 | Seketin | 5495, 5496 | Sveti Ilija | 86,80 |
| NC 6-010 | Ulica Palih boraca - odvojak 4 | Seketin | 5498 | Sveti Ilija | 209,40 |
| NC 6-011 | Ulica Palih boraca - odvojak 5 | Seketin | 5499 | Sveti Ilija | 75,75 |
| NC 6-012 | Ulica Vladimira Nazora | Seketin | 5352/1 | Sveti Ilija | 218,30 |
| NC 6-013 | Ulica Vladimira Nazora - odvojak 1 | Seketin | 5503 | Sveti Ilija | 60,00 |
| NC 6-014 | Ulica Vladimira Nazora - odvojak 2 | Seketin | 5502 | Sveti Ilija | 55,72 |
| NC 6-015 | Ulica Vladimira Nazora - odvojak 3 | Seketin | 5508 | Sveti Ilija | 349,05 |
| NC 6-016 | Ulica Vladimira Nazora - odvojak 4 | Seketin | 5526 | Sveti Ilija | 58,80 |
| NC 6-017 | Ulica Vladimira Nazora - odvojak 5 | Seketin | 5527 | Sveti Ilija | 218,15 |
| NC 6-018 | Vinogradska ulica | Seketin | 5368 | Sveti Ilija | 1.060,00 |
| NC 6-019 | Vinogradska ulica - odvojak 1 | Seketin | 5523, 5524, 5525 | Sveti Ilija | 833,27 |
| NC 6-020 | Vinogradska ulica - odvojak 2 | Seketin | 4352 | Sveti Ilija | 158,40 |
| NC 6-021 | Vinogradska ulica - odvojak 3 | Seketin | 5509 | Sveti Ilija | 117,25 |
| NC 6-022 | Vinogradska ulica - odvojak 4 | Seketin | 5518 | Sveti Ilija | 250,62 |
| NC 6-023 | Zavrtna - Seketinski bregi | Seketin | 5534 | Sveti Ilija | 596,20 |
| NC 6-024 | Seketinski bregi - šumski put | Seketin | 5533, 5535, 5536, 5538, 5539, 5540 | Sveti Ilija | 3.550,60 |
| NC 6-025 | Seketinski bregi - poljski put | Seketin | 5530, 5531 | Sveti Ilija | 301,15 |
| NC 6-026 | Seketinski bregi - odvojak | Seketin | 5532 | Sveti Ilija | 357,50 |
| NC 6-027 | Ulica Matije Gupca - odvojak | Seketin | 5537 | Sveti Ilija | 86,00 |
| NC 6-028 | Sepski vrh | Seketin | 5529 | Sveti Ilija | 346,70 |
| NC 6-029 | Sepski vrh | Seketin | 5521 | Sveti Ilija | 145,00 |
| NC 6-030 | Zagrebačka ulica - šumski put | Seketin | 5528 | Sveti Ilija | 121,25 |
| NC 6-031 | Zagrebačka ulica - poljski put | Seketin | 5402 | Sveti Ilija | 177,25 |
| NC 7-001 | Ulica Stjepana Labaša | Križanec | 5451 | Sveti Ilija | 192,85 |
| NC 7-002 | Ulica Augusta Šenoe | Križanec | 5364, 2462 | Sveti Ilija | 155,80 |
| NC 7-003 | Ulica Ljudevita Gaja | Križanec | 5365/1, 5365/2, 5406, 5407, 5408/1, 5516, 5517 | Sveti Ilija | 1.286,75 |
| NC 7-004 | Ulica Vladimira Nazora | Križanec | 5363 | Sveti Ilija | 113,20 |
| NC 7-005 | Vinogradska ulica | Križanec | 5343, 5344/1 | Sveti Ilija | 430,00 |
| NC 7-006 | Ulica braće Radić | Križanec | 5361 | Sveti Ilija | 171,38 |
| NC 7-007 | Ulica Ljudevita Gaja - odvojak | Križanec | 5401, 5403, 5404 | Sveti Ilija | 398,00 |
| NC 7-008 | Ulica Stjepana Labaša - poljski put | Križanec | 5452 | Sveti Ilija | 109,35 |
| NC 7-009 | Poljska ulica | Križanec | 5437 | Sveti Ilija | 421,87 |
| NC 7-010 | Šajevec | Križanec | 5433 | Sveti Ilija | 242,35 |
| NC 7-011 | Vinogradska ulica - odvojak | Križanec | 5515 | Sveti Ilija | 180,85 |
|  |  |  |  | Sveti Ilija |  |
|  |  |  |  | Sveti Ilija |  |
| NC 8-001 | Ulica Vladimira Nazora | Tomaševec Biškupečki | 5341,5342, 5358 | Sveti Ilija | 644,82 |
| NC 8-002 | Ulica Augusta Šenoe | Tomaševec Biškupečki | 5359, 5360 | Sveti Ilija | 453,96 |
| NC 8-003 | Kružna ulica | Tomaševec Biškupečki | 5362 | Sveti Ilija | 413,90 |
| NC 8-004 | Ulica bana Jelačića - odvojak 1 | Tomaševec Biškupečki | 5357 | Sveti Ilija | 76,94 |
| NC 8-005 | Ulica bana Jelačića - odvojak 2 | Tomaševec Biškupečki | 5356 | Sveti Ilija | 104,00 |
| NC 8-006 | Ulica bana Jelačića - odvojak 3 | Tomaševec Biškupečki | 5266/2 | Sveti Ilija | 52,00 |
| NC 8-007 | Kerče 1 | Tomaševec Biškupečki | 5432, 5434, 5435, 5444, 5445, 5446, 5447 | Sveti Ilija | 1.869,65 |
| NC 8-008 | Kerče 2 | Tomaševec Biškupečki | 5443, 5442, 5441 | Sveti Ilija | 595,50 |
| NC 8-009 | Kerče 3 | Tomaševec Biškupečki | 5440 | Sveti Ilija | 99,00 |
| NC 8-010 | Police | Tomaševec Biškupečki | 5438, 5439 | Sveti Ilija | 577,10 |

Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća slijedeće radove:

| - | Dobava i ugradnja vapnenačkog agregata 4-8 mm | - 15 tona |
| --- | --- | --- |
| - | Dobava i ugradnja vapnenačkog agregata 8-16 mm | - 55 tona |
| - | Dobava i ugradnja vapnenačkog agregata 0-32 mm | - 313 tona |
| - | Dobava i ugradnja vapnenačkog agregata 0-63 mm | - 260 tona |
| - | Dobava i ugradnja eruptivne zapune | - 1.260 tona |
| - | Strojno rezanje i razbijanje asfalta s odvozom i zbrinjavanjem na deponiji | - 0,00 m² |
| - | Iskop i odvoz postojeće kolničke konstrukcije | - 0,00 m³ |
| - | Asfaltiranje saniranih površina ugradnjom nosivo-habajućeg sloja asfaltne mase AC-16 surf, debljine 6 cm | - 0,00 m² |
| - | Asfaltiranje saniranih površina ugradnjom asfaltne mase AC-8 | - 0,00 tone |
| - | Sanacija postojećih slivnika kod kojih je došlo do propadanja asfalta i ulegnuća slivničkih rešetki | - 0,00 komada |
| - | Sanacija postojećih poklopaca revizionih okana kod kojih je došlo do propadanja asfalta i ulegnuća poklopaca | - 0,00 komada |
| - | Zamjena oštećenih cestovnih rubnjaka | - 5,00 metara |
| - | Zamjena oštećenih slivničkih rešetaka | - 0,00 komada |
| - | Izrada novog slivnika ukoliko je došlo do uništenja postojećeg | - 0,00 komada |
| - | Zamjena oštećenih poklopaca revizionih okana kanalizacije | - 0,00 komada |
| - | Zamjena ili dobava i postava novog prometnog znaka | - 3,00 komada |
| - | Zamjena ili dobava i postava novog metalnog stupa za prometni znak | - 3,00 komada |
| - | Usluga korištenja kamiona (do 12m3) za prijevoz različitih tereta na udaljenost do 5 km | - 48 sati |
| - | Obnova postojeće ili izvedba nove horizontalne signalizacije na nerazvrstanim cestama i parkiralištima | - 28 metara |
| - | Obnova postojeće ili izvedba nove horizontalne signalizacije na nerazvrstanim cestama i parkiralištima | - 80 m² |
| - | Upotreba kombinirke za poravnanje poljskih putova | - 210 sati |
| - | Asfaltiranje saniranih površina asfaltnom masom AC-32 | - 0,00 m² |
| - | Rad radnika na nepredviđenim poslovima | - 48 sati |
| - | Strojno čišćenje snijega sa posipanjem soli i kamenog agregata na autobusnim stajalištima | - 9 stajališta |
| - | Strojno čišćenje snijega sa posipanjem soli i kamenog agregata prilaza grobnim kućama u Beletincu i Žigrovcu | - 250 m² |
| - | Strojno čišćenje snijega sa posipanjem soli i kamenog agregata parkirališta dječjeg vrtića „Gumbek“ | - 700 m² |
| - | Strojno čišćenje snijega sa posipanjem soli i kamenog agregata prilaza društvenim domovima | - 1.550 m² |
| - | Strojno čišćenje snijega sa posipanjem soli i kamenog agregata prilaza parkirališta u Svetom Iliji ispred općinske zgrade, centra vinogradara i voćara, parkirališta kod društvenog doma Beletinec i parkirališta kod groblja u Žigrovcu i Beletincu | - 2.000 m² |
| - | Strojno čišćenje snijega sa posipanjem soli i kamenog agregata nerazvrstanih cesta | - 25.000 m |

|  | IZVRŠENJE RADOVA | II. IZMJENE I DOPUNE |
| --- | --- | --- |
| Izvršenje radova sa utrošenim materijalom Izvori: 11-40.793,96 43-37.363,76 | 78.157,72 € | 101.500,00 € |
| Održavanje radnog stroja kombinirke(osiguranje, registracija i auto gume) Izvori: 11-11.236,68 | 11.236,68 € | 20.000,00 € |
| Plaća strojara Izvori: 11-18.528,54 | 18.528,54 € | 21.000,00 € |
| Gorivo za radni stroj – kombinirku Izvori: 31-2.292,32, 11-7.627,12 | 9.919,44 € | 20.000,00 € |
| UKUPNO: | 117.842,38 € | 162.500,00 € |

Sredstva za izvršenje radova planirana su u ukupnom iznosu od 162.500,00 €, a utrošeno je 117.842,38 € ili 72,00%, a financirati će se iz izvora:

- sredstava komunalne naknade (43) – 37.363,76 €

- vlastiti prihodi (31)- 2.292,32 €

- opći prihodi i primici (11) –78.186,30 €

- grobna naknada (43) – 0,00 €

- prihodi i nakn. s naslova osiguranja (71) -0,00 €

- prihodi za ostale naknade (43)- 0,00 €

Radovi se izvode sukladno ukazanim potrebama na terenu i prijavama građana.

Za čišćenje snijega je utrošeno manje jer su bili povoljniji vremenski uvjeti (manje snijega i leda).

- ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET

MOTORNIH VOZILA

Održavanje javnih površina obuhvaća slijedeće radove:

|  | IZVRŠENJE RADOVA | II. IZMJENE I DOPUNE |
| --- | --- | --- |
| Popravak i održavanje klupica, igrala i zdenaca na javnim površinama, popravak i održavanje opreme za rad i dr. – 30 sati Izvori financiranja: 11- 5.194,46 | 5.194,46 € | 8.000,00 € |
| Sadnja trajnog raslinja - 10 sati Izvori financiranja: 43 -717,27 | 717,27 € | 6.000,00 € |
| Ukrašavanje trgova – 15 sati Izvori financiranja: 11- 600,00 | 600,00 € | 3.000,00 € |
| UKUPNO: | 6.511,73 € | 17.000,00 € |

Sredstva za izvršenje radova planirana su u ukupnom iznosu od 17.000,00 €, utrošeno je 6.511,73€, ili 38,00% a financirano iz izvora:

- opći prihodi i primici (11) –5.794,46 €,

- prihodi za ostale namjene (43)- 717,27 €

Radovi se izvode sukladno ukazanim potrebama na terenu i prijavama građana.

- ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

|  | IZVRŠENJE RADOVA | II. IZMJENE I DOPUNE |
| --- | --- | --- |
| Košnja i održavanje travnjaka, ukrasnog grmlja i drveća (trgova) Izvori financiranja: 43 -100,00 | 100,00 € | 5.000,00 € |
| Plaća radnika Izvori financiranja: 11- 16.010,23 | 16.010,23 € | 23.000,00 € |
| UKUPNO: | 16.110,23 € | 28.000,00 € |

Sredstva za izvršenje radova planirana su u ukupnom iznosu od 28.000,00 €, utrošeno je 16.110,23 € ili 57,00%, a financirano je iz izvora:

- općih prihoda i primitaka (11) – 16.010,23 €

- grobna naknada (43) – 95,64 €

- komunalna naknada (43) – 4,36 €

Radovi se izvode sukladno ukazanim potrebama na terenu i prijavama građana.

- ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I UREĐAJA JAVNE NAMJENE

|  | IZVRŠENJE RADOVA | II. IZMJENE I DOPUNE |
| --- | --- | --- |
| Održavanje nadstrešnica na autobusnim stajalištima - 7 nadstrešnica Izvori financiranja: 11-426,24 | 426,24 € | 4.000,00 € |
| UKUPNO: | 426,24 € | 4.000,00 € |

Sredstva za izvršenje radova planirana su u ukupnom iznosu od 4.000,00 €, utrošeno j 426,24 € ili 10,00%,  a financirano je iz izvora:

- općih prihoda i primitaka (11) – 426,24 €

Radovi se izvode sukladno ukazanim potrebama na terenu i prijavama građana

- ODRŽAVANJE GROBLJA I KREMATORIJA UNUTAR GROBLJA

|  | IZVRŠENJE RADOVA | II. IZMJENE I DOPUNE |
| --- | --- | --- |
| Uređenje groblja, košnja trave, prskanje korova, održavanje pješačkih staza, održavanje trajnih nasada, održavanje i popravak grobnih kuća, odvoz smeća sa groblja i dr. II izmjene 58.000,00 EUR, a utrošeno je 36.123,87 EUR | 36.123,87 € | 58.000,00 € |
| Plaća radnika | 38.077,14 € | 56.000,00 € |
| UKUPNO: | 74.201,01 € | 114.000,00 € |

Sredstva za održavanje groblja i izvršenje radova planirana su u ukupnom iznosu od 114.000,00 €, utrošeno je 74.201,01€ ili 65,00%, a financirano je iz izvora:

- sredstava grobne naknade (43)- 28.422,74 €

- općih prihodi i primici (11)-38.685,37 €

- donacije (61) – 0,00 €

- ostali prihodi za posebne namjene (43) – 7.092,90 €

Planirani su rashodi za popravak grobnih kuća, ali radovi nisu bili izvršeni, isti se planiraju izvršiti u 2025.g.

- ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

|  | IZVRŠENJE RADOVA | II. IZMJENE I DOPUNE |
| --- | --- | --- |
| Sakupljanje otpadaka sa javnih površina i pražnjenje koševa s odvozom - 150 sati Izvori financiranja: 11-1.506,25 | 1.506,25 € | 2.500,00 € |
| Interventni radovi na javnim površinama, a za koje se je tijekom godine ukazala potreba za izvršenje - 12 sati Izvori financiranja: 11-1.090,26, 31-1.576,38, 43-3.303,39 | 5.970,03 € | 14.000,00 € |
| UKUPNO: | 7.476,28 € | 16.500,00 € |

Sredstva za izvršenje radova planirana su u ukupnom iznosu od 16.500,00 €, utrošeno je 7.476,28 € ili 45,00%, a financirano je iz izvora:

- opći prihodi i primici (11) – 2.596,51 €

- vlastiti prihodi (31) – 1.576,38 €

- prihodi za ostale naknade (43) – 3.303,39 €

Radovi se izvode sukladno ukazanim potrebama na terenu i prijavama građana

- ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

|  | IZVRŠENJE RADOVA | II. IZMJENE I DOPUNE |
| --- | --- | --- |
| Zamjena dotrajalih svjetiljki, održavanje stupova javne rasvjete, zamjena dotrajalih stupova ili njihovih dijelova Izvori financiranja: 11- 5.065,75 | 5.065,75 € | 13.000,00 € |
| Troškovi isporučene električne energije za javnu rasvjetu Izvori financiranja: 43- 23.012,74 | 23.012,74 € | 47.000,00 € |
| UKUPNO: | 28.078,49 € | 60.000,00 € |

Sredstva za izvršenje radova planiraju se u ukupnom iznosu 60.000,00 EUR utrošeno 28.078,49 EUR ili 46,00%, a financirati će se iz izvora:

- komunalne naknade (43)- 23.012,74 €,

- opći prihodi (11)- 5.065,75 €

Radovi se izvode sukladno ukazanim potrebama na terenu i prijavama građana

Članak 4.

| UKUPNO PROGRAMI | Izvršenje programa | II.Izmjene i dopune |
| --- | --- | --- |
| Održavanje nerazvrstanih cesta | 117.842,38 € | 162.500,00 € |
| Održ. javnih povr. na kojima nije dopušten promet mot.vozila | 6.511,73 € | 17.000,00 € |
| Održavanje javnih zelenih površina | 16.110,23 € | 28.000,00 € |
| Održ. građevina i uređ. javne površine | 426,24 € | 4.000,00 € |
| Održ. Groblja i krematorija unutar groblja | 74.201,01 € | 114.000,00 € |
| Održavanje čistoće javnih površina | 7.476,28 € | 16.500,00 € |
| Održavanje javne rasvjete | 28.078,49 € | 60.000,00 € |
| SVEUKUPNO EUR-a: | 250.646,36 € | 402.000,00 € |

Članak 5.

| IZVORI FINANCIRANJA | Proračun EUR |
| --- | --- |
| Opći prihodi i primici (11) | 146.764,86 € |
| Komunalna naknada (43) | 60.380,86 € |
| Grobna naknada (43) | 28.518,38 € |
| Ostale naknade (43) | 11.113,56 € |
| Vlastiti prihodi (31) | 3.868,70 € |
| Donacije (61) | 0,00 € |
| Prihodi i nakn. s osnova osiguranja (71) | 0,00 € |
| SVEUKUPNO EUR-a: | 250.646,36 € |

Članak 6.

Izvješće o izvršenju Godišnjeg  programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Sveti Ilija za 2024. godinu objaviti će se  u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

Zdravko Ostroški, dipl. ing.